| CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH KON TUM HẠT KIỂM LÂM TU MƠ RÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 182 /BC-HKL | Tu Mơ Rông, ngày 21 tháng 9 năm 2021 |

BÁO CÁO

Công tác thẩm định hồ sơ trồng rừng và kết quả kiểm tra

công tác trồng, chăm sóc rừng năm 2021

trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Thực hiện văn bản số 174/TB-UBND, ngày 20/9/2021 của UBND huyện Tu Mơ Rông. Hạt Kiểm lâm báo cáo kết quả như sau:

I. Công tác thẩm định hồ sơ trồng rừng

1. Đối với việc điều chỉnh diện tích, nguồn vốn đầu tư: Đã tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định số 527/QĐ-UBND, ngày 17/9/2021 của UBND huyện về việc điều chỉnh các dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất đã được UBND huyện phê duyệt đối với 11 xã.

2. Đối với việc thẩm định hồ sơ thuyết minh, dự toán hỗ trợ trồng rừng: Hạt Kiểm lâm đã chủ trì phối hợp với các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã triển khai việc thẩm định hồ sơ thuyết minh, dự toán hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn các xã và trình hồ sơ đang chờ UBND huyện phê duyệt.

II. Công tác kiểm tra việc trồng, chăm sóc rừng

1. Đối với xã Đăk Hà

Tổng diện tích trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã được phê duyệt là 33,4 ha, loại cây trồng Sơn tra.

+ Tỉ lệ cây chết là 5,4%. Số cây sống đạt tỉ lệ 94,6%.

+ Nguyên nhân cây chết: Chủ yếu cây sau khi trồng gặp thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều ngày; ngoài ra một số cây giống chưa đảm bảo tiêu chuẩn.

+ Qua kiểm tra chưa đảm bảo về mật độ theo thiết kế.

2. Đối với xã Tu Mơ Rông

Tổng diện tích trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã được phê duyệt là 15 ha, loại cây trồng Thông ba lá và Sơn tra (trong đó diện tích cây Sơn tra 5 ha, cây Thông ba lá 10 ha):

- Đối với cây Sơn Tra

+ Tỉ lệ cây chết là 42,5%. Số cây sống đạt tỉ lệ 57,5%.

+ Nguyên nhân chết: Do cây sau khi trồng gặp thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều ngày và chất lượng cây giống chưa đảm bảo.

+ Mật độ trồng chưa đảm bảo về mật độ theo hồ sơ thiết kế.

- Đối với cây Thông ba lá.

+ Tỉ lệ cây chết là 5,35%. Số cây sống đạt tỉ lệ 94,65%.

+ Nguyên nhân chết: Quan sát bằng mắt thường, đối với cây Thông ba lá bị loét, thối rễ;

+ Mật độ trồng đảm bảo theo thiết kế.

3. Đối với xã Măng Ri

Tổng diện tích trồng rừng được UBND huyện phê duyệt là 15 ha, loại cây trồng Thông ba lá.

+ Tỉ lệ cây chết là 9%, tỉ lệ cây sống 91%.

+ Nguyên nhân chết: Chủ yếu là do một số cây giống bị gãy ngọn và bị côn trùng cắn đứt ngang thân cây.

+ Mật độ trồng qua kiểm tra trồng dày hơn thiết kế 1.660 cây/ha.

4. Đối với xã Tê Xăng

Tổng diện tích trồng rừng được UBND huyện phê duyệt là 20 ha, loại cây trồng Thông ba lá và Sơn tra (trong đó diện tích cây Sơn tra 10 ha, Thông ba lá 10 ha):

- Đối với cây Thông ba lá;

+ Tỉ lệ cây chết là 13%, tỉ lệ cây sống 87%.

+ Nguyên nhân chết: Chủ yếu là do một số cây giống bị gãy, khô ngọn.

+ Mật độ trồng qua kiểm tra chưa đảm bảo về mật độ 2000 cây/ha theo thiết kế.

- Đối với cây Sơn tra;

+ Tỉ lệ cây chết 29%, tỉ lệ cây sống 71%.

+ Nguyên nhân chết: Một số cây yếu, khô ngọn.

+ Mật độ trồng tại các vị trí kiểm tra không đảm bảo về mật độ 1660 cây/ha theo thiết kế.

5. Đối với xã Đăk Sao

Tổng diện tích trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã được phê duyệt là 21,95 ha, loại cây trồng Sơn tra.

+ Tỉ lệ cây chết là 32,03%. Số cây sống đạt tỉ lệ 67,97%.

+ Nguyên nhân cây chết: Chủ yếu do thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều ngày; ngoài ra một số cây giống chưa đảm bảo tiêu chuẩn.

+ Mật độ trồng qua kiểm tra chưa đảm bảo về mật độ 1.660 cây/ha theo thiết kế.

6. Đối với xã Đăk Na

Tổng diện tích trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã được phê duyệt là 15 ha, loại cây trồng Thông ba lá và Bạch đàn (trong đó diện tích cây Bạch đàn 6,42 ha, cây Thông ba lá 8,58 ha):

- Đối với cây Bạch đàn

+ Tỉ lệ cây chết là 14,28%.và tỉ lệ cây sống là 85,72%.

+ Mật độ trồng qua kiểm tra chưa đảm bảo về mật độ 1.660 cây/ha theo thiết kế.

- Đối với cây Thông ba lá

+ Tỉ lệ cây chết là 4,13%., tỉ lệ cây sống 95,87%.

+ Nguyên nhân cây chết: Chủ yếu cây bị côn trùng (Mối) cắn gốc, rễ và một số nguyên nhân khác (thời tiết, cây yếu…).

7. Đối với xã Ngọk Lây

Tổng diện tích trồng rừng được UBND huyện phê duyệt là 10 ha, loại cây trồng Sơn Tra.

+ Tỉ lệ cây chết là 25%, tỉ lệ cây sống 75%.

+ Nguyên nhân chết: Chủ yếu là do một số cây giống bị gãy ngọn và bị vỡ bầu.

+ Mật độ trồng qua kiểm tra chưa đảm bảo về mật độ 1660 cây/ha theo thiết kế.

8. Đối với xã Ngọk Yêu

Tổng diện tích trồng rừng được UBND huyện phê duyệt là 24,99 ha, loại cây trồng Thông ba lá.

+ Tỉ lệ cây chết là 10%, tỉ lệ cây sống 90%.

+ Nguyên nhân chết: Chủ yếu là do một số cây giống bị gãy ngọn và bị vỡ bầu.

+ Mật độ trồng qua kiểm tra có một số vị trí chưa đảm bảo về mật độ 2000 cây/ha theo thiết kế.

9. Đối với xã Đăk Tờ Kan

Tổng diện tích trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã được phê duyệt là 38,26 ha, loại cây trồng Bạch đàn.

+ Tỉ lệ cây chết là 41%. Số cây sống đạt tỉ lệ 59%.

+ Nguyên nhân cây chết: Chủ yếu do mối cắn đứt rễ và gốc cây, còn một số cây chết là do cây giống không đảm bảo chất lượng.

+ Mật độ trồng: qua kiểm tra có một số vị trí chưa đảm bảo về mật độ 1.660 cây/ha theo thiết kế.

10. Đối với xã Đăk Rơ Ông

Tổng diện tích trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã được phê duyệt là 40,09 ha, loại cây trồng Bạch đàn và Sơn tra trong đó diện tích cây Bạch đàn là 12,21 ha, cây Sơn tra là 27,88 ha:

- Đối với cây Bạch đàn

+ Tỉ lệ cây chết là 44,2 % và tỉ lệ cây sống là 55,8%.

+ Mật độ trồng có một số vị trí chưa đảm bảo về mật độ theo thiết kế.

+Nguyên nhân cây chết: Do cây giống không đảm bảo chất lượng.

- Đối với cây Sơn tra

+ Tỉ lệ cây chết là 20%, tỉ lệ cây sống 80%.

+ Mật độ trồng đối với cây Sơn tra qua kiểm tra chưa đảm bảo về mật độ theo thiết kế.

+ Nguyên nhân cây chết: Chủ yếu là do mối cắn đứt rễ và gốc cây

11. Đối với xã Văn Xuôi

Tổng diện tích trồng rừng được UBND huyện phê duyệt là 46 ha, tuy nhiên hiện nay đất đủ điều kiện trồng rừng tập trung là 16,3 ha, loại cây trồng Bạch đàn, Thông ba lá và Sơn Tra:

- Đối với cây Bạch đàn

+ Tỉ lệ cây chết là 10 % và tỉ lệ cây sống là 90%

- Đối với cây Sơn Tra

+ Tỉ lệ cây chết là 5%, tỉ lệ cây sống 95%.

- Đối với cây Thông ba lá

+ Tỉ lệ cây chết là 7%, tỉ lệ cây sống 93%.

+ Nguyên nhân cây chết: Đối với của 02 loại cây Sơn tra và cây thông chủ yếu là do một số cây giống giống bị gãy ngọn, cây nhỏ.

+ Đối với cây Bạch đàn là do bị mối cắn đứt rễ, gốc cây và một số cây giống gãy ngọn, cây nhỏ.

- Mật độ trồng đối với cây Sơn tra, cây thông ba lá qua kiểm tra chưa đảm bảo về mật độ 1660 cây/ha theo thiết kế.

III. Kiến nghị, đề xuất

Qua kết quả kiểm tra, để đảm bảo việc trồng rừng đạt kết quả. Hạt Kiểm lâm kiến nghị UBND huyện chỉ đạo UBND các xã một số nội dung sau:

- Triển khai kiểm tra, đôn đốc các hộ gia đình, cộng đồng thôn được hỗ trợ trồng rừng tiến hành công tác trồng dặm và chăm sóc diện tích rừng đã trồng kịp thời vụ.

- Đối với các vị trí trồng chưa đảm bảo mật độ trồng theo quy định, yêu cầu UBND xã kiểm tra và triển khai cho người dân trồng bổ sung, nhằm đảm bảo mật độ theo thiết kế trồng rừng đã được phê duyệt.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tỉ lệ cây sống, chết trên diện tích trồng rừng đã được phê duyệt và báo cáo kết quả cụ thể theo chỉ đạo của UBND huyện().

- Khi thời tiết chuyển sang mùa khô, đề nghị UBND xã chỉ đạo người dân tham gia trồng rừng tiến hành các biện pháp lâm sinh (phát dọn thực bì, chăm sóc, làm đường ranh cản lửa,...) để đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng và phát triển đạt hiệu quả.

Hạt Kiểm lâm báo cáo kết quả kiểm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán hỗ trợ trồng rừng và công tác trồng, chăm sóc rừng để UBND huyện Tu Mơ Rông biết, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - UBND huyện (b/c); - Phòng NN&PTNT; - Lưu: VT, QLBVR. | HẠT TRƯỞNG Võ Minh Văn |
| --- | --- |

Công văn số: 1721/UBND-VP, ngày 17/8/2021 của UBND huyện về việc triển khai và báo cáo tiến độ trồng rừng tập trung, cây phân tán năm 2021 trên địa bàn huyện.