| UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-PNN | Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2022 |

BÁO CÁO

Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2022; chương trình nông thôn mới tháng 4 năm 2022 trên địa bàn huyện

Căn cứ Thông báo số 93/TB-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về nội dung, thời gian Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 4 năm 2022,

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện báo cáo tình hình triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2022; chương trình nông thôn mới tháng 4 năm 2022, như sau:

I. VỀ KẾ HOẠCH TRỒNG RỪNG NĂM 2022

1. Công tác xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 2022

- Đến thời điểm báo cáo, 11/11 xã đã xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 2022 (tính theo chỉ tiêu kế hoạch giao đầu năm). Cấp huyện cũng đã xây dựng phương án trồng rừng tập trung năm 2022 và được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 17/12/2021.

- Theo Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc trồng rừng giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, tổng diện tích trồng rừng tập trung năm 2022 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông là 348 ha, tăng 48 ha so với chỉ tiêu kế hoạch giao đầu năm. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo giao bổ sung chỉ tiêu cho các xã(), đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch trồng rừng tập trung năm 2022 trên địa bàn huyện để làm cơ sở triển khai thực hiện.

2. Công tác khảo sát, chuẩn bị đất trồng rừng

- Đến thời điểm hiện tại, 11/11 xã đã triển khai khảo sát, xác định được 322/348 ha đủ điều kiện trồng rừng, trong đó có 7/11 xã đã khảo sát đủ diện tích theo kế hoạch giao() và 4/11 xã đang tiếp tục khảo sát bổ sung diện tích để đảm bảo kế hoạch().

- Công tác chuẩn bị đất trồng rừng: Đến thời điểm hiện tại, có 3/11 xã đã triển khai phát dọn thực bì với tổng diện tích 85 ha().

3. Công tác xây dựng hồ sơ thiết kế và dự toán trồng rừng năm 2022

- Đến thời điểm báo cáo, 11/11 xã chưa xây dựng hồ sơ thiết kế và dự toán trồng rừng năm 2022.

4. Kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị Ủy ban nhân dân 04 xã Đăk Rơ Ông, Đăk Tờ Kan, Măng Ri và Văn Xuôi tiếp tục triển khai rà soát diện tích trồng rừng để đảm bảo đủ chỉ tiêu kế hoạch giao.

- Trên cơ sở diện tích đã rà soát đủ điều kiện trồng rừng, đề nghị các xã khẩn trương xây dựng hồ sơ thiết kế và dự toán trồng rừng năm 2022 trên địa bàn xã trình huyện phê duyệt (hồ sơ gửi qua Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện) để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo và đảm bảo kịp thời vụ trồng. Đồng thời chỉ đạo công tác phát dọn thực bì, đào hố để chuẩn bị cho việc triển khai trồng rừng ngay sau khi cấp cây giống.

II. ĐỐI VỚI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI

1. Kết quả thực hiện đến tháng 4 năm 2022

1.1. Xã nông thôn mới: Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông chưa có xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Do có quy định mới về tiêu chuẩn bộ tiêu chí, trong đó có một số tiêu chí do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, trong khi đến thời điểm hiện nay chưa có văn bản quy định tiêu chuẩn đạt nên các đơn vị chuyên môn và các xã chưa triển khai đánh giá được mức độ đạt của chỉ tiêu, tiêu chí. Qua rà soát sơ bộ hiện nay, kết quả một số tiêu chí đã đạt trong năm 2021 và quý I năm 2022 bị tụt giảm: tiêu chí số 12 (bổ sung thêm 01 chỉ tiêu: Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) đạt ≥ 20%), tiêu chí số 13 (bổ sung thêm 03 chỉ tiêu mới: 13.3. Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương; 13.4. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường; 3.5. Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả), tiêu chí số 15 (bổ sung thêm chỉ tiêu mới là tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt ≥ 50%),…

1.2. Xây dựng thôn nông thôn mới: Đến thời điểm hiện tại, huyện Tu Mơ Rông chưa có thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

Toàn huyện có 13 thôn điểm về xây dựng thôn nông thôn mới trong năm 2022, cụ thể:

| TT | Thôn | Xã | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô Bành | Đăk Rơ Ông | Điểm của xã |
| 2 | Long Láy 1 | Ngọk Yêu | Điểm của xã |
| 3 | Tu Mơ Rông | Tu Mơ Rông | Điểm của xã |
| 4 | Tân Ba | Tê Xăng | Điểm của xã |
| 5 | Mô Bành 2 | Đăk Na | Điểm của xã |
| 6 | Kạch Nhỏ | Đăk Sao | Điểm của xã |
| 7 | Tê Xô Trong | Đăk Tờ Kan | Điểm của xã |
| 8 | Mô Pả | Đăk Hà | Điểm của xã |
| 9 | Lộc Bông | Ngọk Lây | Điểm của xã |
| 10 | Pu Tá | Măng Ri | Điểm của huyện đăng ký về tỉnh |
| 11 | Long Láy | Măng Ri | Điểm của xã |
| 12 | Ba Khen | Văn Xuôi | Điểm của huyện |
| 13 | Đăk Văn Linh | Văn Xuôi | Điểm của xã |

Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản các xã đã tổ chức rà soát xong hiện trạng tiêu chí thôn nông thôn mới tại các thôn điểm, một số xã đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện thôn nông thôn mới đối với thôn điểm (Đăk Na, Đăk Rơ Ông).

Tuy nhiên, vì hiện nay các đơn phụ trách tiêu chí nông thôn mới cấp tỉnh chưa có văn bản hướng dẫn cách đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc bộ tiêu chí thôn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025, do vậy đơn vị chưa thực hiện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện nội dung ban hành văn bản hướng dẫn đánh giá các tiêu chí nông thôn mới đối với bộ tiêu chí thôn nông thôn mới cũng như tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thực hiện thôn nông thôn mới đối với các thôn điểm.

2. Nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch làm việc với các xã tổ chức đánh giá lại các tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chuẩn mới nhằm cùng với xã tháo gỡ các vấn đề khó khăn vướng mắc để thực hiện hoàn thành mục tiêu đối với các tiêu chi thực hiện trong năm 2022.

- Phối hợp với đơn vị có liên quan, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xem xét, ưu tiên phân bổ vốn thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới năm 2022 theo kế hoạch đã đề ra (sau khi huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ ngân sách).

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt công tác giám sát và đánh giá Chương trình để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của Chương trình.

3. Kiến nghị, đề xuất

Qua kết quả làm việc với các xã về thực hiện chương trình nông thôn mới, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất, kiến nghị một số nội dung sau:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu sớm phân bổ kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu nông thôn mới để các xã triển khai thực hiện (sau khi tỉnh phân bổ kinh phí cho huyện).

- Đề nghị các cơ quan phụ trách tiêu chí nông thôn mới chủ động hỗ trợ, phối hợp với các xã trong công tác rà soát hiện trạng tiêu chí nông thôn mới đối với các tiêu chí nông thôn mới do đơn vị phụ trách đồng thời chủ động liên hệ các sở ngành cấp tỉnh để có văn bản hướng dẫn các xã về quy định tiêu chuẩn và cách đánh giá tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chuẩn mới trong giai đoạn 2021-2025.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2022; chương trình nông thôn mới tháng 4 năm 2022 (phục vụ họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 4 năm 2022) của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện./.

| Nơi nhận: - UBND huyện; - Lãnh đạo Phòng NN; - Các cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí nông thôn mới; - Lưu: PNN | TRƯỞNG PHÒNG |
| --- | --- |

# Footnotes

() Tại Công văn số 598/UBND-NN ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về trồng rừng tập trung giai đoạn 2022-2025, theo đó có 8 xã điều chỉnh bổ sung tăng diện tích (Đăk Sao, Đăk Rơ Ông, Đăk Tờ Kan, Đăk Hà, Măng Ri, Ngọk Lây, Tê Xăng, Văn Xuôi), 3 xã giữ nguyên diện tích (Đăk Na, Tu Mơ Rông, Ngọk Yêu)

() Tổng diện tích đã khảo sát đủ điều kiện: 226/226 ha, trong đó: Đăk Hà: 37/37 ha; Đăk Na: 35/35 ha; Đăk Sao: 28/28 ha; Ngọk Lây: 30/30 ha; Ngọk Yêu: 35/35 ha; Tê Xăng: 26/26 ha.

()Tổng diện tích đã khảo sát đủ điều kiện: 96/122 ha, Đăk Rơ Ông: 28/30 ha; Đăk Tờ Kan: 33/37 ha; Măng Ri: 15/25 ha; Văn Xuôi: 20/30 ha.

() Đăk Hà: 37/37 ha; Đăk Sao: 28/28 ha; Tu Mơ Rông: 20/35 ha.