MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ	1

1. Mục tiêu lập kế hoạch sử dụng đất	2

2. Căn cứ pháp lý và cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất	2

3. Các phương pháp thực hiện	4

4. Sản phẩm của dự án	5

5. Nội dung chính của báo cáo	5

PHẦN I. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI	6

1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên	6

1.2. Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội	14

PHẦN II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC	19

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước	19

2.2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước	28

2.3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước

29

PHẦN III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024	31

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất	31

3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực	32

3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất	32

3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân	34

3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất	37

3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích	50

3.5. Diện tích đất cần thu hồi	51

3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng	53

3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch	54

3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất

55

PHẦN IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	57

4.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường	57

4.2. Giải pháp về nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất	57

4.3. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất	58

4.4. Các giải pháp khác	59

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	60

# ĐẶT VẤN ĐỀ

Luật Đất đai năm 2013 quy định "Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quản lý Nhà nước về đất đai" và tại Khoản 3 Điều 45 quy định "Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện".

Theo đó định kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh là 5 năm. Tuy nhiên, đối với kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, nhằm đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất, tại khoản 2 Điều 37 Luật đất đai năm 2013 quy định "Việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được tiến hành hàng năm nhằm đảm bảo tính khả thi”.

Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, của các cấp, kế hoạch sử dụng đất hàng năm được tiến hành nhằm xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện, cấp xã trong năm kế hoạch, đồng thời xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi để thực hiện công trình, dự án và xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đối với các loại đất phải xin phép theo quy định trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm là một trong những nội dung của Luật Đất đai năm 2013, thể chế hóa quan điểm của Đảng trong Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; góp phần quan trọng cho công tác quản lý, sử dụng đất đai ngày càng đi vào trật tự, ổn định, tạo những thuận lợi cơ bản để dung hòa mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước và đối tượng sử dụng đất đai. Đồng thời, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Xác định rõ tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, cùng với sự giúp đỡ, phối hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông tổ chức triển khai lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tu Mơ Rông”.

## 1. Mục tiêu lập kế hoạch sử dụng đất

- Xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện, cấp xã trong năm kế hoạch;

- Xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi để thực hiện công trình, dự án sử dụng đất vào mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

- Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đối với các loại đất phải xin phép quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

- Đánh giá tình hình quản lý, hiện trạng, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước nhằm làm rõ những mục tiêu đạt được và chưa đạt, các tồn tại vướng mắc khi thực hiện trong năm kế hoạch.

- Là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

- Tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành của tỉnh và huyện trong quá trình quản lý, sử dụng đất phù hợp với kế hoạch sử dụng đất đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành trên địa bàn huyện có hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất.

- Đảm bảo sử dụng tài nguyên đất đai đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời cải tạo, bảo vệ môi trường để phát triển và sử dụng đất bền vững.

## 2. Căn cứ pháp lý và cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất

2.1. Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai năm 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

-  Nghị định 47/2014/NÐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý và sử dụng đất lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/04/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch (năm 2016) của huyện Tu Mơ Rông;

- Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tu Mơ Rông;

- Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 26/05/2022 của UBND tỉnh Kon Tum Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Tu Mơ Rông;

- Công văn số 1862/STNMT-QHKHSDĐ ngày 5/7/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum Về việc tổ chức thẩm định và phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện;

- Công văn số 1399/UBND-TNMT ngày 20/6/2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông về việc thống nhất chủ trương lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tu Mơ Rông.

2.2. Cơ sở thông tin, dữ liệu, bản đồ

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2021, định hướng đến năm 2025.

- Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tu Mơ Rông;

- Tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tu Mơ Rông;

- Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch của các ngành, lĩnh vực;

- Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện;

- Bản đồ nền địa chính các cấp xã;

- Bản đồ kiểm kê đất đai năm 2019 huyện Ngọc Hồi;

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ngọc Hồi;

- Báo cáo tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

- Các tài liệu, số liệu khác có liên quan.

## 3. Các phương pháp thực hiện:

3.1. Nhóm phương pháp thu thập số liệu:

- Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa: Đây là phương pháp được dùng để điều tra, thu thập số liệu, tài liệu, bản đồ, thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất; thu thập tình hình thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo phương án quy hoạch sử dụng đất của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Phương pháp kế thừa, chọn lọc tài liệu đã có: Trên cơ sở các tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập được tiến hành đánh giá, phân loại, chọn lọc, kế thừa các tài liệu đã được xây dựng phù hợp với nội dung lập kế hoạch sử dụng đất.

3.2. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu:

Chọn một số dự án lớn nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm trước đã được phê duyệt để điều tra chi tiết về kết quả thực hiện, phân tích các nguyên nhân hoàn thành dự án hoặc những tồn tại làm chậm tiến độ thực hiện kế hoạch nă trước và giải pháp khắc phục.

3.3. Phương pháp xử lý số liệu, bản đồ:

Các số liệu thu thập được phân tích, xử lý bằng phần mềm Excel. Các số liệu được tính toán, phân tích theo các bảng, biểu kết hợp với phần thuyết minh. Bản đồ được xây dựng bằng sử dụng phần mềm như Microstation,…

3.4. Nhóm phương pháp tiếp cận:

- Phân tích định tính và định lượng về tiềm năng đất đai và khả năng sử dụng đất.

- Phân tích hệ thống các mối quan hệ vĩ mô và vi mô, tổng thể.

- Phương pháp cân đối trong quan hệ khai thác tiềm năng đất đai với điều kiện khả thi sử dụng đất và cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường.

3.5. Phương pháp chuyên gia:

Tham khảo ý kiến của các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực lập quy hoạch, kế hoạch, quản lý quy hoạch, kế hoạch và giám sát quy hoạch, kế hoạch để trao đổi về cách nhìn nhận, đánh giá và các gợi ý về giải pháp thực hiện.

3.6. Phương pháp minh họa trên bản đồ:

Đây là phương pháp đặc thù của công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Các loại đất theo mục đích sử dụng được thể hiện trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/25.000, bản đồ định hướng quy hoạch hệ thồng hạ tầng, thể hiện cụ thể các yếu tố về vị trí phân bố,… Phương pháp minh họa bằng bản đồ có sử dụng các phần mềm chuyên dụng làm bản đồ (như Microstation, …).

## 4. Sản phẩm kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tu Mơ Rông:

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tu Mơ Rông (kèm theo bảng biểu tổng hợp theo quy định và các phụ biểu).

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tu Mơ Rông tỉ lệ 1/25.000

- Đĩa CD (lưu báo cáo thuyết minh, bản đồ và các tài liệu liên quan).

## 5. Nội dung chính của báo cáo gồm:

- Phần mở đầu: Đặt vấn đề

- Phần I: Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.

- Phần II: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước.

- Phần III: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024

- Phần IV: Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

- Kết luận và kiến nghị.

- Hệ thống biểu số liệu

# PHẦN I

# KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI

## 1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên

1.1.1. Vị trí địa lý

Tu Mơ Rông là huyện miền núi và vùng cao, nằm ở phía Bắc tỉnh Kon Tum, bao gồm 11 xã (Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Văn Xuôi, Ngọc Lây, Ngọc Yêu, Tê Xăng, Măng Ri, Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao và Đăk Na) với diện tích tự nhiên 85.744,25 ha chiếm 8,86% diện tích trên toàn tỉnh, dân số trung bình năm 2020 là 28.100 người chiếm 5,06% dân số toàn tỉnh (555.645 người).

- Toạ độ địa lý:

+ Từ 14017'00'' đến 15001'58'' Vĩ độ Bắc

+ Từ 107042'12'' đến 108010'00'' Kinh độ Đông.

Ranh giới hành chính:

- Phía Đông giáp huyện Kon Plông - tỉnh Kon Tum

- Phía Tây giáp huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum

- Phía Nam giáp huyện Đăk Tô và huyện Đăk Hà - tỉnh Kon Tum

- Phía Bắc giáp huyện Đăk Glei - tỉnh Kon Tum và huyện Nam Trà My - tỉnh Quảng Nam.

Đường giao thông đối ngoại đi Tỉnh Quảng Nam là 142 km Theo quốc lộ 40B qua Nam Trà My, Bắc Trà My và Tiên Phước tạo điều kiện đưa huyện Tu Mơ Rông gần hơn với các tỉnh lân cận như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, điều này sẽ tạo thuận lợi cuốn hút vào sự phát triển và chịu ảnh hưởng lớn của những khu vực phát triển này trong quá trình giao lưu kinh tế, văn hoá xã hội.

Trong xu thế phát triển hiện nay, huyện Tu Mơ Rông có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác và hội nhập trong và ngoài nước, nhất là vào khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam; mở rộng thị trường, tạo cơ hội việc làm và tăng thu nhập, đặc biệt là khu vực nông thôn; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và tăng khả năng tiêu thụ đầu ra cho sản xuất.

Là nơi có diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn rất quan trọng của thuỷ điện Đăk Psi 3, Đăk Psi 4 và các công trình thuỷ điện khác đang xây dựng. Vì vậy, Tu Mơ Rông còn có vị trí rất quan trọng về bảo vệ môi trường sinh thái, không những của Tu Mơ Rông mà của cả tỉnh Kon Tum.

##### Hình 1: Vị trí huyện Tu Mơ Rông trong tỉnh Kon Tum

1.1.2. Địa hình, địa mạo

Huyện có địa hình phức tạp, bị chia cắt nhiều bởi các suối, hợp thủy và núi cao. Địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây. Huyện có nhiều bậc thềm địa hình, tạo nên nhiều kiểu địa hình đa dạng: Gò đồi, núi cao và vùng trũng xem kẽ nhau khá phức tạp. Trong đó nổi bật là địa hình đồi núi; địa hình đồi núi bao quanh tạo là những thung lũng hẹp là vùng sản xuất nông nghiệp. Nhìn chung địa hình toàn huyện có dạng đồi núi là chính, chiếm hơn 80% diện tích tự nhiên toàn huyện, có ba dạng địa hình chính:

- Địa hình núi trung bình: Phân bố ở sườn núi phía nam đỉnh núi Ngọc Linh (2.598 m); Núi Ngọk Tu Măng 1.994m, Ngọk Puôk 2.370m, Ngọk Păng 2.378m. Độ cao trung bình so với mặt nước biển 1.000-2.333m, gồm các dãy núi phía bắc và Đông bắc huyện, thuộc địa bàn các xã Đăk Na, Ngọk Lây, Tê Xăng, Măng Ri, Ngọk Yêu. Độ dốc khu vực này trên 250, trong khu vực có nhiều thung lũng hẹp, sâu.

- Địa hình núi thấp: Có độ cao trung bình 800-1.000m, phân bố ở phía Bắc và Đông của huyện, có nhiều thung lũng hẹp và sâu.

- Địa hình thấp được bồi tụ: Có độ dốc trung bình 550-600m; phân bố ở khu vực phía Nam và Tây Nam.

Nhìn chung, địa hình huyện rất đa dạng và phức tạp, mức độ chia cắt lớn, độ dốc cao ở phía Bắc và Đông. Địa hình phức tạp nên việc khai thác tiềm năng đất đai vào sản xuất nông lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn.

1.1.3. Khí hậu

- Khí hậu huyện Tu Mơ Rông là khí hậu Tây Trường Sơn; khu vực phía Đông Bắc gián tiếp ảnh hưởng của khí hậu Đông Trường Sơn. Chia làm 2 tiểu vùng khí hậu:

+ Tiểu vùng 1: Là khu vực trung tâm và phía Tây của huyện, bao gồm các xã Đăk Hà, Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao. Tổng nhiệt độ năm từ 7.000-7.5000C; nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất (tháng 12 và tháng 01) đạt dưới 180C; nhiệt độ trung bình tháng cao nhất (tháng 4) khoảng 230C. Lượng mưa hàng năm tương đối cao, phổ biến từ 2.200-2.400mm; mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào đầu tháng 11. Phù hợp với cây có nguồn gốc á nhiệt đới.

+ Tiểu vùng 2: Thuộc khu vực Đông Bắc huyện bao gồm các xã Đăk Na, Măng Ri, Tê Xăng, Ngọk Lây, Ngọk Yêu, Tu Mơ Rông và Văn Xuôi. Tổng nhiệt độ năm từ 6.500-7.0000C. Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất (tháng 12 và tháng 01) xuống dưới 180C; nhiệt độ trung bình tháng cao nhất (tháng 4) khoảng 230C. Lượng mưa hàng năm tương đối cao phổ biến từ 2.200-2.400mm; mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào đầu tháng 11; tháng có lượng mưa và số ngày mưa cao là tháng 8,9,10.

* Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm khoảng 200C, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất 32,50C (tháng 4), nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất 70C (tháng 1), chênh lệch nhiệt độ giữa ngày đêm từ 7- 6,50C. Do đặc điểm địa hình nên ở những nơi thung lũng hẹp khuất gió nhiệt độ tăng cao về ban ngày và thấp về ban đêm.

Tổng nhiệt độ tại khu vực huyện Tu Mơ Rông ở mức tương đối thấp, khu vực Đông Bắc phổ biến từ 6.5000C -7.0000C khu vực còn lại từ 7.000-7.400 0C. Tổng nhiệt độ trong năm dưới 7.0000 C.

* Chế độ mưa: Lượng mưa trung bình nhiều năm 2.200 - 2.600 mm và theo xu thế càng lên phía Bắc vùng thì lượng mưa càng lớn. Chế độ mưa chia thành hai mùa rõ rệt:

+ Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 kết thúc vào tháng 10, chiếm tới trên 90% tổng lượng mưa cả năm. Mưa cực đại vào các tháng 7-9 và thường gây lũ quét, úng cục bộ.

+ Mùa khô thường bắt đầu từ tháng 11 và kết thúc vào tháng 4 năm sau. Mùa khô mưa ít, lượng mưa chiếm khoảng 10% lượng mưa cả năm. Thời gian này có gió mùa Đông Bắc thịnh hành tăng thêm sự khô hạn và gây thiếu nước ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trong huyện.

Tại khu vực Đông Bắc huyện do có địa hình núi cao đón gió Tây Nam, nên lượng mưa lớn hơn phổ biến đạt trên 2.400 mm. Khu vực còn lại của huyện phổ biến là địa hình núi, thung lũng có độ cao 800 m-1.000 m, có lượng mưa là 2.000-2.400 mm.

* Chế độ ẩm: Tại huyện Tu Mơ Rông khu vực Đông Bắc có địa hình núi cao, mưa nhiều do vậy có độ ẩm lớn hơn khu vực phía Tây Nam huyện. Qua nhiều năm độ ẩm không khí trung bình năm 85%, tháng có độ ẩm không khí cao nhất 90% (tháng 8), tháng có độ ẩm không khí thấp nhất 73% (tháng 3).

*Lượng bốc hơi nước: Lượng bốc hơi trung bình nhiều năm khoảng 1.000mm/năm. Các tháng có lượng bốc hơi lớn nhất từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau, lượng bốc hơi trung bình từ 90 - 100 mm/tháng. Tổng lượng bốc hơi trong các tháng mùa khô từ tháng 12 tới tháng 4 năm sau khoảng 500 mm. Điều đó chứng tỏ mức độ khô hạn tại khu vực huyện Tu Mơ Rông nhẹ hơn các khu vực khác trong Tỉnh Kon Tum.

*Chế độ gió: Gió thịnh hành chủ yếu theo hai hướng chính là Đông Bắc và Tây Nam:

+ Gió Đông Bắc xuất hiện khoảng từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, tốc độ gió từ 3,5 - 5,4 m/s.

+ Gió Tây, Tây Nam xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 11, tốc độ gió từ 1,2 - 2,5m/s.

Nhìn chung huyện Tu Mơ Rông nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên, là nơi có khí hậu quanh năm mát mẻ. Đây là những điều kiện thuận lợi cho nhiều loại cây trồng phát triển đặc biệt là vùng đất có nhiều loại cây dược liệu quý như: sâm Ngọc Linh, Hồng Đẳng sâm (Sâm dây), Đương quy, Ngũ vị tử, ... Tu Mơ Rông được đánh giá là xứ sở của dược liệu bởi mảnh đất này đang có rất nhiều loại dược liệu được phân bổ khắp các địa phương trong huyện, đặc biệt nhất là sâm Ngọc Linh.

1.1.4. Thủy văn

Trong huyện không có sông lớn mà chỉ có sông nhỏ và hệ thống suối đầu nguồn của các sông sau:

a) Sông Đăk Pxi: Lưu vực sông Đăk Pxi nằm trong địa bàn huyện có diện tích lớn nhất tập trung ở phía Đông - Nam huyện. Gồm các hệ thống suối như: Suối nước Chim, suối Đăk Pxi, suối Đăk Lây, suối Đăk Ter, suối Đăk Xe và một số hệ thống suối nhỏ khác. Suối dài 108 km, có nước quanh năm, suối dốc và có nhiều ghềnh thác nên khó bồi đắp phù sa.

b) Sông Đăk Tờ Kan: Phần lưu vực thuộc địa bàn huyện chủ yếu ở xã Đăk Tờ Kan, xã Đăk Rơ Ông (phía Nam của huyện).

c) Sông Prông Pô Kô: Các suối thuộc lưu vực sông Pô Kô phân bổ chủ yếu ở Tây Bắc huyện (xã Đăk Na và xã Đăk Sao).

Ngoài ra, còn có nhiều suối nhỏ phân bố khắp các xã như suối Tác Na, Tác Lâng, Đăk Dâng, Đăk Trang, Đăk Hơ Dong, Hơ Rê, Đăk Hơ Nia ...

Tổng chiều dài các suối qua địa bàn huyện khoảng 263 km.

Kết quả tính toán từ số liệu quan trắc dòng chảy tại các trạm thủy văn trên các sông của tỉnh Kon Tum cho thấy, tổng lượng nước dòng chảy hàng năm của các sông ngòi trên địa bàn tỉnh là 9.111.106 m3, trong đó lượng mưa nội tỉnh tạo ra là chủ yếu, lượng mưa ngoại tỉnh chảy vào không đáng kể.

Tổng lượng dòng chảy năm phân bố không đều giữa các con sông và giữa các vùng. Tổng lượng dòng chảy năm của lưu vực sông Đăk Blà khoảng 2803.106 m3 chiếm 30,78% tổng lượng dòng chảy năm của cả tỉnh, sông Đăk PôKô khoảng 2375.106 m3 chiếm 26,07 %, sông Sa Thầy khoảng 1767.106 m3 chiếm 19,36 %, sông Krông PôKô khoảng 1650.106 m3 chiếm 18,13%, sông Đăk Cấm và Đăk Le khoảng 516.106 m3 chiếm 5,64%.

Nhìn chung các suối đều có nước quanh năm, nhưng so từ mặt nước với mặt đất sản xuất cao, nên việc khai thác vào sản xuất rất khó khăn.

## 1.1.5. Các nguồn tài nguyên

1.1.5.1 Tài nguyên đất

a) Nhóm đất đỏ vàng (F)

Diện tích  17.267,3 ha, chiếm 20,13% diện tích đất tự nhiên. Phân bố ở Xã Đăk Na, Đăk Sao, Đăk Tơ Kan, Đăk Hà và dọc theo các suối Đăk Pxi, Đăk Hơ Nia, Hơ Rê. Đất hình thành từ các đá mẹ và mẫu chất khác nhau, phân bố trong vành đai khí hậu nhiệt đới ẩm, có quá trình phá huỷ khoáng sét và tích tụ sắt nhôm chiếm ưu thế, vì vậy ở tầng tích tụ đất có màu đỏ vàng. Nhóm đất đỏ vàng huyện Tu Mơ Rông gồm 3 đơn vị phân loại đất sau:

- Đất nâu đỏ trên đá macma bazơ và trung tính (Fk)

Diện tích 1.586,6 ha, chiếm 1,85%, phân bố ở xã Ngọc Yêu. Đất có tầng dày trên 100 cm, thành phần cơ giới tầng mặt cát pha (sét 33,2%, thịt 15,2%, cát 51,6%), các tầng dưới sét (sét 44,8 - 49,2%, thịt 11,6 - 13,0%, cát  39,2 - 43,0%), kết cấu viên cục, ít chặt, có độ xốp cao thấm nước và thoát nước tốt, phản ứng chua pH (KCl): 3,7 - 4,2, chất hữu cơ: 3-3,5%, đạm tổng số trung bình (0,134 - 0,196%), lân tổng số giàu ở tầng mặt 0,154%; đạt trung bình ở tầng kế 0,078%, các tầng dưới nghèo, hàm lượng lân dễ tiêu thấp. Đây là loại đất tốt nhất, phần lớn có tầng dày và phân bố ở địa hình ít dốc, thích nghi với nhiều loại cây trồng cạn, cây lâu năm như cà phê, chè, quế, bời lời....

- Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất (Fs)

Diện tích 15.337,8 ha, chiếm 17,88% quỹ đất. Phân bố ở Xã Đăk Na, Đăk Sao, Đăk Tờ kan, Đăk Hà và dọc theo suối Đăk Pxi. Đất có thành phần cơ giới từ trung bình đến nặng, tỷ lệ sét cao trên 35%. Đất có kết cấu tơi xốp và cấu tượng tảng cục sắc cạnh, chặt. Đất thường chua pH (KCl) = 4 - 4,5, chất hữu cơ trong đất nghèo đến trung bình 0,1 - 1,5%, đạm trung bình 0,263%, lân tổng số nghèo: 0,043 - 0,044%, kali trong đất nghèo 0,2 - 2%. Đất có độ phì nhiêu thấp, tầng đất thường mỏng và trung bình, nên khả năng sử dụng cho nông nghiệp rất hạn chế.

- Đất vàng đỏ trên đá macma axit (Fa)

Diện tích ít nhất trong nhóm đất đỏ vàng 342,9 ha, chiếm 0,4% quỹ đất. Phân bố dọc theo suối Đăk Hơ Nia, Hơ Rê Xã Đăk Tơ Kan. Đất có thành phần cơ giới cát pha đến thịt nhẹ phần nhiều là cát và thạch anh ( > 85% cát), kết cấu viên cục nhỏ, tỷ lệ hữu cơ trong đất thấp đến trung bình 0,5 - 1,5%, đạm tổng số 0,05 - 0,1%, lân trong đất rất nghèo 0,01 - 0,05%, Kali tổng số ở mức nghèo đến trung bình 2 - 2,5%. Diện tích đất đỏ vàng ít, nhưng chất lượng đất kém.

b) Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi (H)

Diện tích nhiều nhất trong huyện với 67.313,75 ha, chiếm 77,85%, phân bố ở tất cả các xã trong huyện. Nhóm đất này gồm có 2 đơn vị phân loại đất:

- Đất mùn vàng đỏ trên đá macma axit (Ha) Diện tích 979,53 ha, chiếm 0,83%.

- Đất mùn vàng đỏ trên đá sét và biến chất (Hs)Diện tích 66.334,2 ha, chiếm 77,02 %. Nhóm đất này phân bố hầu hết trên địa hình cao trên 900m, nên không có khả năng khai thác vào mục đích nông nghiệp, mà chủ yếu phục vụ cho lâm nghiệp.

c) Nhóm đất Phù sa (P)

Có 1 đơn vị phân loại là đất phù sa ngòi suối (Py) diện tích 1.353,2 ha, chiếm 1,58%. Đất có đặc trưng màu nâu xám, tầng đất dày trên 100 cm, thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến trung bình, đất có phản ứng chua pHKCl = 4-4,5, lượng hữu cơ tầng mặt: 1-3%, đạm tổng số: 0,1- 0,25%, nghèo lân: 0,02-0,025%. Phân bố tập trung ở ven suối Đăk Grang, suối Đăk Trang, suối Đăk Ter, diện tích đất này được khai thác đưa vào trồng lúa nước và hoa màu.

Tầng dày của đất: Theo số liệu của Phân viện Quy hoạch và Thiết kê Nông nghiệp Miền Trung trên bản đồ đất tỷ lệ 1/25.000 cho thấy đất huyện Tu Mơ Rông có 2 tầng dày chính sau:

Tầng đất dày trên 100 cm: Diện tích 17.227,8 ha, chiếm 20,10% DTTN.

Tầng đất dày từ 30 - 50 cm: Diện tích 68.163,4 ha, chiếm 79,52% DTTN.

Cấp độ dốc của đất:

+ Cấp I từ 0 - 30: 1.353,2 ha chiếm 1,58%.

+ Cấp II từ 3 - 80: 84,1 ha chiếm 0,10%.

+ Cấp III từ 8 - 150: 780,8 ha chiếm 0,91%.

+ Cấp IV  từ 15 - 200: 870,0 ha chiếm 1,02%.

+ Cấp V từ 20 - 250 : 6.156,0 ha chiếm 7,18 %.

+ Cấp VI  từ 25 - 300: 69.713,1 ha chiếm 81,28%.

+ Cấp VII từ 30 - 350: 6.434,0 ha chiếm 7,50%.

Đất của huyện Tu Mơ Rông phần lớn đất có độ dốc từ 20 - 350, chiếm 96,01% diện tích đất tự nhiên, độ dốc dưới 200 chiếm 3,61%. Khả năng mở rộng đất nông nghiệp ở vùng này rất hạn chế, chỉ có thể phát triển lâm nghiệp hoặc nông lâm kết hợp.

1.1.5.2. Tài nguyên nước

- Nguồn nước mặt

Huyện nằm trên lưu vực sông Đăk Pxi và các nhánh suối chảy qua các khu vực trong huyện. Lượng mưa bình quân từ 2.200 - 2.600 mm/năm nên nguồn nước mặt rất lớn. Nhưng 80% lượng mưa tập trung vào các tháng mùa mưa mà hệ thống sông suối Tu Mơ Rông nhỏ, hẹp, có nhiều ghềnh, sườn dốc đứng nên khả năng giữ nước hạn chế. Nguồn nước mặt tương đối phong phú về mùa mưa, nhưng về mùa khô lại bị cạn kiệt, thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt.

- Nguồn nước ngầm

Hiện tại trên khu vực huyện chưa có tài liệu điều tra thăm dò về nguồn nước ngầm. Nhưng theo điều tra sơ bộ về địa hình, đặc điểm thuỷ văn, cấu trúc địa chất cho thấy mực nước ngầm phân bố rất sâu, vì vậy khả năng khai thác phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt rất khó khăn.

1.1.5.3 Tài nguyên rừng

Tu Mơ rông là một trong những huyện có diện tích rừng lớn của tỉnh (với 57.413 ha, độ che phủ 66,96%), rừng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, ngăn chặn lũ lụt, sạt lở đất, điều hòa khí hậu, cung cấp lâm sản và các giá trị khác. Đây là một trong những vùng còn nhiều rừng nhất tỉnh Kon Tum với nhiều chủng loại gỗ và động vật quý hiếm, cần được bảo vệ và khai thác có hiệu quả. Ngoài trữ lượng gỗ, rừng của huyện Tu Mơ Rông có nhiều lâm đặc sản dưới tán rừng quý hiếm có giá trị như sâm Ngọc Linh, Sa nhân, Hồng đẳng sâm, Ngũ vị tử, Sơn tra, ...

Để phát huy hết lợi thế về tài nguyên rừng như trên, trong thời gian đến huyện Tu Mơ Rông đẩy mạnh công tác giao rừng, giao khoán bảo vệ rừng, nhằm khai thác rừng hợp lý, cải tạo rừng và trồng rừng, kết hợp với các biện pháp hỗ trợ khác qua đó nâng cao đời sống dân cư ở các khu vực gần rừng.

1.1.5.4 Tài nguyên khoáng sản:

Theo số liệu điều tra sơ bộ cho thấy trên địa bàn huyện có các loại khoáng sản, cấu trúc khác nhau gồm:

- Nguyên liệu gốm: Đất sét, sét Bentonit đã được thăm dò, đánh giá quy mô trữ lượng vừa và nhỏ, chất lượng trung bình, sản xuất đồ gốm tốt. Đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gốm sứ và sản xuất gạch ngói.

- Khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường: Phong phú về số lượng và đa dạng về chủng loại, gồm nhiều mỏ đá xây dựng, cát xây dựng, cuội sỏi, ... đã thăm dò và đánh giá trữ lượng có thể đảm bảo cho khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng thông thường phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa bàn.

Tài nguyên khoáng sản được tổ chức khai thác tốt là nguồn lực góp phần phục vụ cho phát kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

1.1.5.5. Tài nguyên nhân văn:

Dân tộc trên địa bàn huyện chiếm phần lớn là người Xê Đăng, còn lại là Kinh, Giẻ Triêng chiếm với tỷ lệ rất thấp. Cộng đồng các dân tộc trong huyện với những truyền thống, bản sắc riêng đã hình thành một nền văn hóa phong phú, có nhiều nét độc đáo và giàu bản sắc dân tộc. Đã từ lâu, bản sắc truyền thống còn được lưu giữ trong từng bản làng, các truyền thống như vũ hội cồng chiêng, ẩm thực truyền thống.

Mỗi dân tộc có phong tục tập quán riêng tạo cho huyện có một nền sắc thái văn hoá hết sức đa dạng và phong phú. Hiện vẫn còn duy trì một số lễ hội cổ truyền như lễ hội ăn lúa mới, sau khi gieo tỉa xong, ăn lúa kho, lễ hội đâm trâu của đồng bào Xê Đăng...

### Ngoài ra tập quán sản xuất của mỗi dân tộc cũng có những nét đặc trưng riêng với nhiều ngành nghề khác nhau đã hình thành nên một số ngành nghề như dệt thổ cẩm, khai thác mây, tre... Đây thực sự là một trong những yếu tố để khai thác tiềm năng, thế mạnh của huyện nhằm phát triển các nghề thổ cẩm, đan lát trong tương lai.

## 1.1.6. Thực trạng môi trường:

Với địa hình núi cao chia cắt mạnh đã tạo nên nhiều thác, ghềnh và cảnh quan đẹp có thể khai thác phục vụ nhu cầu du lịch giải trí như: Thác I Măng ở xã Măng Ri, các khu rừng nguyên sinh có nhiều phong cảnh đẹp nằm phía Tây dãy núi Ngọc Linh và khu vực rừng thông thuộc xã Ngọc Lây, nếu đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng tốt sẽ là nơi du lịch sinh thái thu hút khách du lịch trong và ngoài huyện.

Nằm xa các thành phố lớn, các khu công nghiệp, khu vực huyện chưa có những nhà máy lớn nên chưa xảy ra hiện tượng ô nhiễm không khí do chất thải công nghiệp. Tuy nhiên với điều kiện khí hậu Tây Nguyên hai mùa mưa và nắng, đất có độ dốc và lượng mưa hàng năm khá lớn, do đó nguy cơ xảy ra các sự cố môi trường, xói mòn, sạt lở đất là rất lớn. Trong mùa khô gió lớn, không khí nhiễm bụi, nhất là những khu vực không được trồng cây chắn gió bảo vệ.

Trên địa bàn huyện đã có 45% hộ nông thôn có công trình vệ sinh và 80% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Điều này góp phần nâng cao đời sông người dân và cải thiện mỹ quan môi trường khu vực, ảnh hưởng tích cực đến môi trường sống của người dân và môi trường xung quanh.

## 1.2. Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội huyện Tu Mơ Rông

1.2.1. Về kinh tế

a) Nông, lâm, thủy sản:

* Tiến độ sản xuất vụ mùa 2023 (cập nhật đến ngày 15/9/2023)

Hiện nay trên địa bàn huyện, nhân dân thực hiện xuống giống, gieo trồng đảm bảo lịch thời vụ, cụ thể:

- Lúa nước vụ mùa: Nhân dân đã xuống giống được 1.270 ha/1.270 ha, đạt 100 % so với kế hoạch huyện giao.

- Cây lúa rẫy: Nhân dân đã xuống giống được 193,5 ha/289 ha KH, đạt 66,96% so với kế hoạch giao.

- Cây sắn (mỳ): Nhân dân đã xuống giống được 1.943 ha/1.865 ha, đạt 104,18% kế hoạch huyện giao.

- Cây Ngô vụ mùa: Nhân dân đã xuống giống được 147,7 ha/190 ha, đạt 77,74% kế hoạch huyện giao.

- Cây rau các loại: Nhân dân đã xuống giống được 51,70 ha/50 ha, đạt 103,40% kế hoạch huyện giao.

* Nguyên nhân cây Lúa rẫy, cây ngô chưa đạt theo kế hoạch giao là các diện tích trồng cây Ngô, lúa rẫy nhân dân đã trồng qua nhiều năm nhưng không canh tác (bón phân, cải tạo đất...) do vậy cho năng suất và sản lượng thấp, dẫn đến giá trị kinh tế thấp. Nhân dân nhân dân tập trung trồng những loại cây trồng khác phù hợp với lợi thế của vùng và có giá trị kinh tế cao hơn.

* Cây lâu năm

- Cây cà phê: Nhân dân đã thực hiện được đến thời điểm báo cáo là 1.702,3/1.656 ha, đạt 102,80% kế hoạch giao, trong đó diện tích trồng mới đã thực hiện là 105,70 ha/47 ha, đạt 224,89% kế hoạch huyện giao (đạt 257,80% KH tỉnh giao 41 ha).

- Cây Mắc ca: Nhân dân đã thực hiện được 172,37ha/113,9 ha, đạt 151,33% kế hoạch giao. Trong đó trồng mới đã thực hiện là 134,47 ha/76 ha, đạt 176,93% so với kế hoạch giao.

- Cây ăn quả: Nhân dân đã thực hiện được đến thời điểm báo cáo là 336,72ha/341 ha, đạt 98,74% so với kế hoạch giao. Trong đó trồng mới đã thực hiện là 51,59 ha/60ha đạt 85,98% so với kế hoạch giao. Diện tích cây ăn quả trên địa bàn huyện nhân dân đa phần trồng manh mún, chủ yếu là trồng quanh nhà và rẫy để phục vụ cho gia đình.

- Cây Cao su: Diện tích cây cao su trên địa bàn huyện hiện có là  116,82 ha. Trong đó năm 2023 nhân dân đã phát sinh trồng mới thêm được 30,37 ha.

* Cây dược liệu (cập nhật đến ngày 15/9/2023)

- Tổng diện tích cây sâm Ngọc Linh đã thực hiện đến là 1.729,02 ha/2.210,10 ha, đạt 78,23% kế hoạch giao, trong đó trồng mới trong dân đã thực hiện đến thời điểm báo cáo 13,78 ha/13,50 ha, đạt 102,08% so với kế hoạch giao.

- Tổng diện tích gieo trồng cây dược liệu khác trên địa bàn huyện là 1.293,84 ha/1.420 ha, đạt 91,15% kế hoạch giao, trong đó trồng mới trong dân thực hiện đến thời điểm báo cáo là 71,52 ha/234,20 ha đạt 30,53% kế hoạch giao (trong đó: trồng mới sâm dây trong dân đã thực hiện là 35,23 ha/72,2 ha, đạt 48,80%  so với kế hoạch;  trồng mới các loại dược liệu khác trong dân đến thời điểm báo cáo là (sơn tra, ngũ vị tử...): 36,29 ha/162ha, đạt 22,40% so với kế hoạch).

* Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Tình hình sinh vật gây hại trên cây dược liệu: UBND huyện đã thực hiện chỉ đạo các đơn vị phòng ban chuyên môn và UBND các xã thường xuyên kiểm tra, giám sát về tình hình sâu bệnh hại trên cây dược liệu, đặc biệt là cây Sâm Ngọc Linh để có biệp pháp xử lý kịp thời. Tình hình sinh vật gây hại trên cây dược liệu, đến thời điểm hiện tại có xuất hiện bệnh hại ở một vài nơi đối với cây Sâm Ngọc Linh vừa qua do tình hình thời tiết mua đá đầu mùa, sương muối và một số nơi bị chuột, chim trĩ phá hoại.

- Tình hình dịch bệnh trên cây trồng khác: Hiện nay trên địa bàn huyện chủ yếu phát sinh một số sâu bệnh hại như bệnh phấn trắng trên cây cao su, sâu đục thân mình hồng, mình trắng hại cà phê, bệnh gỉ sắt trên cây cà phê... tuy nhiên tỷ lệ bênh gây hại nhẹ và rải rác, chưa làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây trồng.

* Chăn nuôi

- Tính đến ngày 15/9/2023 số liệu đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện cụ thể như sau:

+ Đàn trâu: 6.195 con/6.848 con, đạt 90,46% kế hoạch giao và tăng 09 con so với tháng 8 (trong đó tăng tự nhiên là 11 con, tăng cơ học là 0 con, giảm do bán là 01 con, giảm do chết là 01 con).

+ Đàn bò: 7.557 con/8.285 con, đạt 91,21% kế hoạch giao, tăng 07 con so với tháng 8 (trong đó tăng tự nhiên là 08 con, tăng cơ học 0 con, giảm do bán là 02 con)

+ Đàn heo: 7.367 con/8.500 con, đạt 86,67% kế hoạch giao, giảm 41 con so với tháng 8 (trong đó tăng tự nhiên là 04 con, tăng cơ học 0 con, giảm do bán là 42 con, giảm do chết 02 con).

+ Đàn Dê: 195 con/110 con, đạt 177,27% kế hoạch giao, (trong tháng không tăng, không giảm so với tháng 8).

+ Đàn gia cầm: 39.562 con/44.232 con, đạt 89,44% kế hoạch giao, tăng 473 con so với tháng 8 (trong đó tăng tự nhiên là 406 con, tăng cơ học 96 con, giảm do bán là 29 con).

- Ao cá: 30,42 ha/27,20 ha, đạt 111,84% kế hoạch giao.

* Trong tháng đàn gia súc, gia cầm giảm theo báo cáo của UBND các xã báo là nhân dân bán để phục vụ cho sản xuất vụ Mùa, trả nợ ngân hàng và phục vụ đời sống của gia đình.

* Tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi: UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 164/KH -UBND, ngày 29/8/2023 về việc tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò và Dại chó, mèo trên địa bàn huyện, thực hiện được 325 liều/11.00 liều, đạt 2,95%, vắc xin Dại chó mèo đã tiêm được 200 liều/2.474 liều đạt 8,08%, hiện đang tiếp tục triển khai thực hiện tiêm phòng để đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch. Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện vẫn chưa xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm ở động vật (Bệnh  Lở  mồm long móng, Bệnh viêm da nổi cục, Tai  Xanh, Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm…), chỉ xảy ra một số bệnh thông thường trên đàn vật nuôi. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo đơn vị chuyên môn, UBND các xã tăng cường theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, kịp thời phát hiện, triển khai các biện pháp xử lý dịch bệnh (nếu có) đảm bảo tính hiệu quả.

* Lâm nghiệp

- Về thực hiện trồng rừng tập trung năm 2023 (cập nhật đến 15/9/2023): UBND huyện đã ban hành văn bản điều chỉnh kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 30/01/2023 về trồng rừng tập trung 2023, từ 264 ha lên 286,94 ha. Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt dự án trồng rừng của 11/11 xã với  diện tích là 254,55. Hiện nay nhân dân đã xuống giống trồng được 373,84 ha, đạt 141,6% sơ với Kế hoạch tỉnh giao (264 ha) và đạt 130,28% so với Kế hoạch huyện giao (286,94 ha) trong đó diện tích trong dự án là 254,55 ha; diện tích do người dân tự trồng ngoài dự án 119,29 (diện tích trên chưa tính diện tích do các công ty trồng và diện tích cây đa mục tiêu khác, như cây Mắc ca...).

- Thực hiện trồng cây phân tán: Từ nguồn xã hội hóa và các nguồn huy động khác; Nhân dân trên địa bàn huyện, UBND các xã và các cơ quan đơn vị, đã tổ chức thực hiện trồng được 120.239 cây (diện tích quy đổi 1.000 cây/ha là 120,239ha).

- Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật: Trong tháng UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND các xã tổ chức tuyên truyền thực hiện ở các cấp được 28 cuộc/1.496 lượt người tham gia.

- Công tác tuần tra, truy quét: Trong tháng UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND các xã đã tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét được 119 cuộc/649 lượt người tham gia. Kết quả: không phát hiện vi phạm trên lâm phần quản lý.

- Công tác quản lý động vật hoang dã: Thường xuyên tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về quản lý động, thực vật hoang dã; Nghiêm cấm mọi hành vi săn bắn, bẫy bắt, mua bán động vật hoang dã. Bên cạnh đó, vận động nhân dân bảo tồn nguồn gen quý hiếm của các loại cây đặc trưng của vùng tạo nên sự đa dạng về sinh thái; Hiện nay trên địa bàn huyện có 02 cở sở gây nuôi động vật hoang dã thông thường (Dúi) tại địa bàn xã Tu Mơ Rông và xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông. Trong tháng trên địa bàn huyện quản lý không có tình trạng săn bắt động hoang dã.

- Về công tác phòng cháy chữa cháy rừng: UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phòng, ban, UBND các xã tăng cường kiểm tra, xác định, khoanh vùng trọng điểm xảy ra phá rừng làm nương rẫy trái phép để có những giải pháp tuyên truyền, lập chốt cảnh giới theo dõi ngăn chặn, xử lý vi phạm kịp thời, chỉ đạo các đơn vị, các trạm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thường xuyên theo dõi diễn biến về cháy rừng để chủ động trong công tác phòng cháy. Trong tháng trên địa bàn huyện quản lý không xảy ra cháy rừng.

- Tình hình phát hiện, xử lý vi phạm: Trong tháng, trên địa bàn huyện không phát hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

b) Công nghiệp - Xây dựng

- Giá trị sản xuất công nghiệp: Thực hiện lũy kế đến ngày 15/09/2023 sản lượng khai thác điện là: 100,920 triệu kwh. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, giám sát, xử lý, việc thi công, xây dựng các công trình, quản lý trật tự xây dựng nhà ở tại khu trung tâm hành chính - chính trị huyện đảm bảo đúng theo quy hoạch được duyệt.

- Tình hình quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện: Sản lượng khái thác khoáng sản lũy kế đến ngày 15/09/2023 (cát, đá, sỏi các loại) là: 9.774m. Trong tháng các đơn vị đều chấp hành tốt các quy định, thực hiện tốt nghĩa vụ về thuế và đảm bảo thực hiện xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định.

- Tình hình đầu tư, khai thác các công trình thủy điện vừa và nhỏ: Có 7 công trình thủy điện đã đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng với 75,8MW.

- Các Thủy điện đang đầu tư và xin chủ trương đầu tư: Có 02 Công trình, với công suất 6,6 MW.

- Tình hình khai thác, quản lý khoáng sản: Hiện nay có 02 đơn vị được UBND tỉnh đã cấp giấy phép khai thác, 01 đơn vị được UBND tỉnh cấp phép khai thác tận dụng khoáng sản trong phạm vi công trình, thời gian qua các đơn vị trên đều chấp hành tốt các quy định, thực hiện tốt nghĩa vụ về thuế và đảm bảo thực hiện xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định.

c) Thương mại - Dịch vụ

- Tổng mức hàng hóa bán lẻ: Tính đến thời điểm báo cáo tổng giá trị lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ là: 16.020 triệu đồng.

- Bình ổn thị trường hàng hóa, dịch vụ: Trong tháng UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chủ động phương án bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến; tổ chức kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng tăng đột biến giá cả hàng hoá, lương thực thực phẩm.

## 1.2.2. Về văn hóa – xã hội

a) Về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo

- Lao động, việc làm: UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho người dân trên địa bàn; Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Trung tâm lao động ngoài nước tổ chức Hội nghị Phiên giao dịch việc làm trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2023 có yếu tố nước ngoài và có sự tham gia đại diên bên phía Nhật Bản; Đồng thời thực hiện thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Cty TNHH Hải Vương và Thông báo tuyển dụng lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài (Nhật Bản).

- Giáo dục nghề nghiệp: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị và UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, vận động người lao động trên địa bàn huyện có nhu cầu đăng ký tham gia đào tạo nghề năm 2023; Thực hiện báo cáo kết quả triển khai công tác đào tạo nghề trên địa bàn huyện phục vụ đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tinh.

- Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo:

+ Thực hiện chính sách Người có công: Thực hiện chuyển trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tháng 9/2023 với tổng kinh phí là: 1.417.849.000 đồng/456 đối tượng; Chi trả trợ cấp 1 lần ưu đãi  mai táng phí cho Người có công với tổng số tiền là 17.765.000/ 2 đối tượng (xã Ngọk Lây).

+ Thực hiện công tác bảo trợ xã hội - Giảm nghèo: Đã thực hiện chuyển trả trợ cấp bảo trợ xã hội tháng 9/2023 với tổng kinh phí là 956.680.000 đồng; Chuyển trả truy lĩnh trợ cấp bảo trợ xã hội với số tiền 25.020.000 đồng/41 đối tượng.

- Công tác chăm sóc trẻ em; Bình đẳng giới: Chỉ đạo việc tổ chức Tết Trung thu năm 2023 cho trẻ em trên địa bàn huyên; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các hoạt động bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn, Công tác Bình đẳng giới, Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

b) Giáo dục và đào tạo, y tế, an toàn thực phẩm và Khoa học công nghệ

- Giáo dục và đào tạo: Tính đến thời điểm 15/09/2023, Tổng số CBGV, NV toàn ngành: 661 người; Có 25 trường trực thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện;  có 339 lớp và có 8.409 học sinh. Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú hiện có 38 người cán bộ giáo viên và nhân viên; có 432 học sinh và 13 lớp. Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, đã thực hiện đăng ký nâng cao trình độ đạt chuẩn theo lộ trình đến năm 2030 là 118 giáo viên cụ thể: Mầm non: 28; Tiểu học: 58; THCS: 32. Trong tháng thực hiện tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024.

- Y tế, an toàn thực phẩm:

+ Y tế: Trong tháng trên địa bàn huyện tình hình dịch bênh được kiểm soát tốt, Chưa có trường hợp nào được ghi nhận mắc các bệnh như: sốt xuất huyết Dengue, Bạch hầu, chân tay miệng. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tập trung tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên người.

+ Vệ sinh an toàn thực phẩm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm. Trong tháng trên địa bàn huyện không xảy ra vụ việc về ngộ độc thực phẩm.

c) Văn hóa - thể thao, thông tin - truyền thông

- Văn hóa - thể thao: Tiếp tục thực hiện tuyên truyền các Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới; Chỉ đạo các đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi video clip giới thiệu về du lịch huyện Tu Mơ Rông với chủ đề “Trải nghiệm văn hóa, khám  phá  thiên  nhiên  Tu  Mơ Rông” năm 2023; Rà soát, điều chỉnh và thực hiện xác định đơn vị hành chính cấp xã có di tích được công nhận, xếp hạng là Di sản văn hóa và Di tích lịch sử-văn hóa; Triển khai dung Dự án 6 - thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Thông tin - truyền thông: Trong tháng tiếp tục tập trung tuyên truyền các Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện; Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới; tuyên truyền cho người dân chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh trên người và trên cây trồng, vật nuôi; tình hình ATGT, vệ sinh ATTP trên địa bàn; Thực hiện treo cờ hồng kỳ, cờ Đảng và cờ Tổ quốc và pa nô tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng.

- Trong tháng thực hiện phát thanh là 195 giờ/tháng (phát sóng 6,5 giờ/ ngày); Chương trình phát thanh bằng tiếng Xê Đăng: Thực hiện 02 chương trình/tháng (thời lượng 15 -20 phút/01 chương trình); Chương trình truyền thanh địa phương thực hiện 14 giờ/tháng. Trong đó: Tiếp phát sóng chương trình phát thanh của Đài PT-TH tỉnh 08 giờ/tháng (thực hiện phát sóng vào các buổi chiều thứ 3, 5, 7, chủ nhật với thời lượng 30 phút/1 chương trình); Chương trình truyền thanh của huyện 06 giờ/tháng (thực hiện phát sóng vào các buổi chiều thứ 2, 4, 6 và sáng thứ 3, 5, 7 với thời lượng khoảng 25 phút/1 chương trình).

1.2.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội:

a) Thuận lợi

Sản xuất nông, lâm nghiệp đang phát triển theo hướng tích cực, từng bước đảm bảo một phần nhu cầu lương thực tại chỗ. Một số loại cây trồng lâu năm như Cà phê, Sâm Ngọc Linh, Hồng Đẳng sâm, ... đã được chú trọng quan tâm đầu tư. Sản phẩm chủ lực của huyện được chú trọng đầu tư phát triển; công tác chống hạn, chống phá rừng, chống cháy, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, ... được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn từng bước được cải thiện; các chính sách xã hội được triển khai thực hiện bảo đảm đúng mục đích, đối tượng; chất lượng giáo dục tiếp tục được cải thiện, quy mô trường lớp học được mở rộng, nâng cấp; hoạt động văn hóa, thông tin truyền thông thực hiện tốt.

b) Những tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số hạn chế như: Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội khi triển khai gặp nhiều khó khăn, lúng túng: việc triển khai trồng dược liệu phần lớn chỉ tiêu trồng Sâm Ngọc Linh trong doanh nghiệp chưa triển khai và khả năng khó hoàn thành; giáo dục toàn diện, học lực của học sinh ở một số nơi có chuyển biến nhưng chưa đồng đều; kinh phí cho đào tạo nghề do chỉ đạo triển khai chậm nên chưa được chủ động phân bổ. Ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, đời sống chưa phổ biến. Chất lượng một số dịch vụ y tế và nguồn nhân lực tuyến cơ sở còn hạn chế.

# PHẦN II

# KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC

## 2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023

## Diện tích các chỉ tiêu sử dụng đất trong năm 2023 huyện Tu Mơ Rông trên cơ sở danh mục công trình dự án đã được xét duyệt, vì vậy, việc tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là một nhiệm vụ quan trọng để làm cơ sở xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 theo quy định của pháp luật; phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực và địa phương cấp xã trên địa bàn huyện; đảm bảo đúng theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được phân bổ, xét duyệt.

Bảng 1. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Đơn vị tính: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích kế hoạch được duyệt năm 2023 (ha) | Kết quả thực hiện 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diện tích (ha) | So sánh |
|  |  |  |  |  | Tăng (+), giảm (-) ha | Tỷ lệ % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5)-(4) | (7)=(5)/(4) *100% |
|  | Tổng diện tích tự nhiên |  | 85.744,25 | 85.744,25 | - | 100 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 82.957,77 | 83.253,71 | 295,94 | 100,4% |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 2.077,05 | 2.082,69 | 5,64 | 100,3% |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 1.809,94 | 1.812,69 | 2,75 | 100,2% |
|  | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 267,12 | 270,00 | 2,88 |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 14.605,14 | 14.861,54 | 256,40 | 101,8% |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 8.193,16 | 8.197,60 | 4,44 | 100,1% |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 22.879,39 | 22.885,33 | 5,94 | 100,0% |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 35.134,07 | 35.165,27 | 31,20 | 100,1% |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 31.600,69 | 31.615,78 | 15,09 |  |
|  | Đất rừng trồng sản xuất | RST | 3.533,38 | 3.549,49 | 16,11 |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 10,44 | 10,46 | 0,02 | 100,2% |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 58,50 | 50,80 | -7,70 | 86,8% |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.354,30 | 2.051,83 | -302,47 | 87,2% |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 19,74 | 1,83 | -17,91 | 9,3% |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 2,20 | 0,65 | -1,55 | 29,5% |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - |  |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 15,00 | - | -15,00 |  |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 8,62 | 3,14 | -5,48 | 36,5% |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 4,18 | 4,18 | 0,00 | 99,9% |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - |  |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 25,72 | 11,41 | -14,31 | 44,3% |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.252,19 | 1.034,03 | -218,16 | 82,6% |
| - | Trong đó |  | - | - |  |  |
| - | Đất giao thông | DGT | 522,31 | 439,01 | -83,30 | 84,1% |
| - | Đất thuỷ lợi | DTL | 127,89 | 36,39 | -91,50 | 28,5% |
| - | Đất văn hoá | DVH | 3,40 | 1,61 | -1,79 | 47,4% |
| - | Đất y tế | DYT | 3,73 | 3,75 | 0,02 | 100,4% |
| - | Đất giáo dục đào tạo | DGD | 34,82 | 33,61 | -1,21 | 96,5% |
| - | Đất thể dục thể thao | DTT | 12,22 | 4,95 | -7,27 | 40,5% |
| - | Đất năng lượng | DNL | 429,60 | 400,62 | -28,98 | 93,3% |
| - | Đất bưu chính viễn thông | DBV | 1,20 | 1,20 |  | 100,0% |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - |  |  |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 47,35 | 44,44 | -2,91 | 93,9% |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 3,41 | 3,47 | 0,06 | 101,8% |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 3,70 | 3,70 |  | 100,0% |
| - | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 100,0% |
| - | Đất khoa học công nghệ | DKH | - | - |  |  |
| - | Đất dịch vụ xã hội | DXH | - | - |  |  |
| - | Đất chợ | DCH | 2,57 | 1,29 | -1,28 | 50,2% |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - |  |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 9,25 | 9,39 | 0,14 | 101,5% |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - |  |  |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 522,08 | 470,03 | -52,05 | 90,0% |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | - | - |  |  |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 16,65 | 16,78 | 0,13 | 100,8% |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 3,20 | 3,23 | 0,03 | 101,1% |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - |  |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - |  |  |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 469,71 | 494,93 | 25,22 | 105,4% |
| 2.2 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 2,24 | 2,24 |  | 100,0% |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 3,53 | - |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 432,17 | 438,71 | 6,54 | 101,5% |

##### Tổng diện tích tự nhiên là 85.744,25 ha. Cụ thể từng loại đất như sau:

##### 2.1.1. Đất nông nghiệp (NNP):

Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là: 82.957,77 ha; kết quả thực hiện được là: 83.253,71 ha; cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 295,94 ha; đạt 100,4% so với kế hoạch.

Cụ thể:

Đất trồng lúa (LUA): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là: 2.077,05 ha; kết quả thực hiện được là: 2.082,69 ha; cao hơn 5,64 ha so với chỉ tiêu được duyệt.

Trong đó:

- Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là: 1.809,94 ha; kết quả thực hiện được là: 1.812,69 ha, cao hơn 2,75 ha so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất trồng lúa còn lại (LUK): Chỉ tiêu được duyệt 276,12 ha; kết quả thực hiện được 270 ha, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 2,88 ha.

Nguyên nhân: Công trình đăng ký chuyển mục đích từ đất lúa sang vẫn chưa thực hiện như các công trình: Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Riếp 1 xã Đăk Na; Cầu và đường vào thôn La Giông, xã Đăk Rơ Ông; Dự án trồng cafe chè hữu cơ; công nghệ cao tại xã Ngọk Lây; Thuỷ điện Thượng Đăk Psi 1; Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Riếp 1 xã Đăk Na; Đường từ quốc lộ 40 B  huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông) …

Đất trồng cây hàng năm khác (HNK): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là: 14.605,14 ha; Kết quả thực hiện được là: 14.861,54 ha cao hơn 256,4 ha so với kế hoạch được duyệt đạt 101,8 % kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân: Dự kiến chuyển mục đích đất trồng cây hàng năm khác để thực hiện một số công trình dự án nhưng chưa thực hiện như sau: Đất thao trường Quân sự; Trụ sở làm việc Công an các xã; Đường từ quốc lộ 40B  huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông); Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư  tại chỗ xã Đăk Rơ Ông và xã Đăk Tờ Kan huyện tu Mơ Rông ( địa phận  xã Đăk Rơ Ông); Quảng trường kết hợp khu thể thao xã Đăk Hà; Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter. (Đường kết hợp kè suối  Đăk Ter trung tâm huyện Tu Mơ Rông (Các đoạn còn lại)); Đập dâng kết hợp đường đi khu sản xuất thôn Mô Pả, xã Đăk Hà...

Đất trồng cây lâu năm (CLN): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là: 8.193,16 ha; kết quả thực hiện được là: 8.197,60 ha; cao hơn 4,44 ha so với chỉ tiêu được duyệt, đạt 100,1% kế hoạch.

Nguyên nhân: Do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác sang thực hiện trồng các loại cây lâu năm như cà phê, bời lời.... Một số công trình dự án có sử dụng đất trồng cây lâu năm chưa được thực hiện theo kế hoạch: Đất thao trường Quân sự; Đường từ quốc lộ 40B  huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông); Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Riếp 1 xã Đăk Na; Đường liên thôn từ thôn Tu Cấp vào thôn Đăk Ka - Văn Sang - Đăk Neang, xã Tu Mơ Rông; Thủy lợi Đăk Pui, xã Đăk Tờ Kan; Trung tâm giáo dục thường xuyên-giáo dục nghề nghiệp; Cụm hồ Đăk Rô Gia - Ia Tum, xã Đăk Tờ Kan…

Đất rừng phòng hộ (RPH): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là: 22.879,39 ha; kết quả thực hiện được là: 22.885,33 ha; cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt 5,94 ha.

Nguyên nhân: Một số công trình dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ chưa được thực hiện theo kế hoạch: Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy; Thuỷ điện Thượng Đăk Psi 1.

Đất rừng sản xuất (RSX): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là: 35.134,07 ha; kết quả thực hiện được là: 35.165,27 ha; cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 31,20 ha.

Nguyên nhân: Các dự án đăng ký chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất chưa thực hiện: Trường bắn, thao trường huấn luyện Ban chỉ Huy quân sự huyện Tu Mơ Rông; Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy; Đường từ quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông); Dự án khẩn cấp bố trí  giãn dân  ổn định dân cư vùng thiên tai thôn Tu Mơ Rông và thôn Đăk Siêng xã Đăk Hà…

Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là: 10,44 ha; kết quả thực hiện được là: 10,46 ha; cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 0,02 ha; đạt 100,2% so với kế hoạch được duyệt.

Đất nông nghiệp khác: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là: 58,5 ha; kết quả thực hiện được là: 50,8 ha thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt 7,7 ha, đạt 86,8% so với kế hoạch.

##### 2.1.2. Đất phi nông nghiệp (PNN):

Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là: 2.354,30 ha; kết quả thực hiện được là: 2.051,83 ha; thấp hơn 302,47 ha so với kế hoạch; đạt 87,2% kế hoạch đề ra. Cụ thể:

Đất quốc phòng (CQP): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là: 19,74 ha; kết quả thực hiện được là: 1,83 ha; thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 17,91 ha, đạt 9,3% kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân: Chưa thực hiện các công trình quân sự trên địa bàn huyện.

Đất an ninh (CAN): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là 2,2 ha; kết quả thực hiện được là 0,65 ha, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 1,55 ha.

Đất cụm công nghiệp (SKN): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là 15 ha; kết quả thực hiện được là 0 ha không đạt so với kế hoạch được duyệt là 15 ha.

Đất thương mại, dịch vụ (TMD): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là: 8,62 ha; kết quả thực hiện được là: 3,14 ha thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 5,48 ha.

Nguyên nhân: Do một số vị trí quy hoạch đất thương mại dịch vụ vẫn chưa thực hiện chuyển đổi mục đích từ các loại đất khác sang đất thương mại dịch vụ.

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2022 là: 4,18 ha; kết quả thực hiện được là: 4,18 ha đạt 100% so với kế hoạch được duyệt.

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (SKX): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là 25,72 ha; kết quả thực hiện được là 11,41 ha, thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt 14,31 ha; đạt 44,3% so với kế hoạch.

Nguyên nhân: Một số điểm mỏ khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường chưa thực hiện nên diện tích này thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch.

Đất phát triển hạ tầng (DHT): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là: 1.252,19 ha; kết quả thực hiện được là: 1.034,03 ha; thấp hơn 218,16 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, đạt 82,6% so với kế hoạch. Trong đó:

- Đất giao thông (DGT): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là 522,31 ha; kết quả thực hiện được là 439,01 ha, thấp hơn với kế hoạch được xét duyệt là 83,30 ha.

Nguyên nhân chưa thực hiện các công trình sau: Đường từ quốc lộ 40B  huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông); Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Riếp 1 xã Đăk Na; Cầu và đường vào thôn La Giông, xã Đăk Rơ Ông; Đường từ Đăk Viên đi Tu Thó; Sửa chữa, nâng cấp đường liên thôn Mô Za - Lộc Bông (đoạn nối tiếp); Cầu tràn Tu Long xã Văn Xuôi; Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Kinh 1. . .

- Đất thủy lợi (DTL): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là 127,89 ha; thực hiện được 36,39 ha, thấp hơn so với chỉ tiêu được xét duyệt là 91,5 ha đạt 28,5% kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân chưa thực hiện các công trình sau: Nước sinh hoạt tập trung Thôn Long Hy 2 - xã Măng Ri; Thủy lợi Đăk Pui, xã Đăk Tờ Kan; Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Ngô Mông thôn Ty Tu; Đập dâng, kết hợp mặt bằng, đường bố trí dân cư thôn Mô Pả, xã Đăk Hà: Hạng mục Đập thủy lợi); Sửa chữa Đập thủy lợi Lộc Bông; Cụm hồ Đăk Rô Gia -Ia Tun xã Đăk Rơ Ông; …

- Đất cơ sở văn hóa (DVH): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là 3,4 ha; kết quả thực hiện được là 1,61 ha thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 1,79 ha, đạt 47,4% kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân: Các điểm nhà văn hóa có trong kế hoạch ở các thôn vẫn chưa thực hiện: Quảng trường kết hợp khu thể thao xã Đăk Hà; Hội trường Đa Năng Xã Đăk Hà; Hội trường đa năng xã Tê Xăng.

- Đất cơ sở y tế (DYT): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là 3,73 ha; kết quả thực hiện được là 3,75 ha cao hơn so với kế hoạch được duyệt 0,02 ha.

- Đất cơ sở giáo dục – đào tạo (DGD): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là 34,82 ha; kết quả thực hiện được là 33,61 ha thấp hơn 1,21 ha so với chỉ tiêu được xét duyệt.

Nguyên nhân chưa thực hiện các công trình sau: Trung tâm giáo dục thường xuyên-giáo dục nghề nghiệp và các điểm trường ở các xã.

- Đất cơ sở thể dục thể thao (DTT): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là 12,22 ha; kết quả thực hiện được là 4,95 ha thấp hơn so với chỉ tiêu được xét duyệt là 7,27 ha; đạt 40,5% so với kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân chưa thực hiện các công trình sau: Khu văn hoá, kết hợp dụng cụ thể dục thể thao, xã Đăk Hà; Khu văn hoá thể thao xã Tu Mơ Rông, xã Đắk Sao.

- Đất công trình năng lượng (DNL): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là 429,60 ha; kết quả thực hiện được là 400,62 ha thấp hơn với chỉ tiêu được xét duyệt là 28,98 ha.

Nguyên nhân chưa thực hiện các công trình sau: Thủy điện Thượng Đăk Psi 1.

- Đất công trình bưu chính viễn thông (DBV): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là 1,20 ha; kết quả thực hiện được là 1,20 ha đạt 100%.

- Đất di tích lịch sử văn hóa (DDT): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là 47,35 ha; kết quả thực hiện được là 44,44 ha thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt 2,91 ha đạt 93,9%

- Đất bãi thải, xử lý chất thải (DRA): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là 3,41 ha; kết quả thực hiện được là 3,47 ha cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 0,06 ha.

- Đất tôn giáo tôn giáo (TON): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là 3,70 ha; kết quả thực hiện được là 3,70 ha đạt 100% so với kế hoạch được xét duyệt.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng (NTD): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là 60,00 ha; kết quả thực hiện được là 60,00 đạt 100% so với kế hoạch được xét duyệt.

- Đất chợ (DCH): Chỉ tiêu được duyệt trong năm 2023 là 2,57 ha; kết quả thực hiện được 1,29 ha; thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch được xét duyệt là 1,28 ha; đạt 50,2% so với kế hoạch đề ra.

Đất sinh hoạt cộng đồng (DSH): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là 9,25 ha; kết quả thực hiện được là 9,39 ha cao hơn so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt 0,14 ha.

Đất ở tại nông thôn (ONT): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là 522,08 ha; kết quả thực hiện được là 470,03 ha thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt 52,05 ha.

Nguyên nhân: Trong năm kế hoạch sử dụng đất đăng ký nhiều công trình dự án như: Dự án khẩn cấp di dời bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai thôn Kon Hia 1 xã đăk rơ ông; Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung và tại chỗ xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông; Đập dâng, kết hợp mặt bằng đường bố trí dân cư thôn Mô Pả, xã Đăk Hà: Hạng mục Bố trí dân cư,…nhưng đến nay chưa thực hiện hoặc mới thực hiện được một phần diện tích đăng ký dẫn đến đất ở tại nông thôn không đạt chỉ tiêu.

Đất xây dựng trụ sở cơ quan (TSC): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là 16,65 ha; kết quả thực hiện được trong năm kế hoạch là 16,78 ha cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt 0,13 ha.

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp (DTS): Chỉ tiêu kế hoạch được xét duyệt trong năm 2023 là 3,20 ha; thực hiện trong năm 2023 đạt kết quả là 3,23 ha cao hơn so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 0,03 ha.

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối (SON): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là 469,71 ha; kết quả thực hiện được là 494,93 ha cao hơn so với chi tiêu kế hoạch được duyệt là 25,22 ha.

Nguyên nhân: Các công trình thuỷ điện Thượng Đăk Psi 1 và một số công trình giao thông, thuỷ lợi trên đại bàn huyện chưa thực hiện xong thủ tục pháp lý về đất đai nên diện tích đất này còn cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt.

Đất có mặt nước chuyên dùng (MNC): Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là 2,24 ha, thực hiện năm 2023 đạt kết quả là 2,24 ha đạt 100%.

Đất phi nông nghiệp khác (PNK): Chỉ tiêu được duyệt năm 2023 là 3,53 ha; kết quả thực hiện được là 0 ha.

Nguyên nhân: Do các công trình đã được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 chưa thực hiện.

##### 2.1.3. Đất chưa sử dụng (CSD):

Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 là 432,17 ha, kết quả thực hiện được là 438,71 ha; cao hơn so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 6,54 ha.

Nguyên nhân kế hoạch năm 2023 có đăng ký chuyển đất chưa sử dụng sang nhưng chưa thực hiện. Đất chưa sử dụng vẫn còn cao hơn chỉ tiêu được duyệt là do một số diện tích đất chưa sử dụng ở địa hình cao độ dốc lớn hạn chế trong việc đưa vào sử dụng cho các mục đích, một phần đất chưa sử dụng dọc các khu vực sông suối nhỏ lẻ manh mún việc đưa vào sử dụng cần phải được đầu tư khai hoang mở rộng diện tích nên chỉ tiêu đất chưa sử dụng không đạt kế hoạch.

#### 2.2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước:

Qua kết quả đánh giá việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện cho thấy một số chỉ tiêu chỉ đạt tỷ lệ thấp, một số chỉ tiêu đạt và vượt mức so với kế hoạch.

Quá trình thực hiện kế hoạch vẫn còn bộc lộ nhiều vấn đề bất cập như:

- Nhiều dự án dự định triển khai (nhất là các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng), nhưng do nguồn vốn không bảo đảm hoặc bị động về nguồn thu nên sau khi công bố triển khai đã phải dừng lại. Đây cũng là nguyên nhân chính của các chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch đã được duyệt.

- Việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất nhìn chung có một số chỉ tiêu đạt tỷ lệ, tuy nhiên cũng có những chỉ tiêu không đạt do trong quá trình lập kế hoạch sử dụng đất tiến độ thực hiện các công trình, dự án còn chậm so với tiến độ được cấp phép, nhiều công trình đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất nhưng chậm triển khai thực hiện, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, thời gian thực hiện kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức còn chủ quan, không có dự án tiền khả thi nên nhiều dự án đã phê duyệt nhưng chưa thực hiện.

- Công tác dự báo chưa sát nhu cầu thực tiễn; một số công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phát sinh sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên không có căn cứ thực hiện giao đất, cho thuê đất; ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của huyện. Quy mô, vị trí sử dụng đất của một số công trình, dự án còn chưa chính xác do thay đổi nhu cầu sử dụng đất của ngành, lĩnh vực và nhu cầu của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Vốn đầu tư thực hiện một số dự án có sử dụng đất đã được xác định trong kế hoạch sử dụng đất còn hạn hẹp dẫn đến kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất chưa cao.

- Cơ sở để xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm ở một số xã trong huyện còn thiếu căn cứ, chưa bám sát vào tình hình thực tế, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện và địa phương.

- Các khu dân cư nông thôn phần lớn là xây dựng nhà ở theo hướng tự phát, phân bố không hợp lý không có quy hoạch chi tiết, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông khúc khuỷu, hẹp, đi lại khó khăn, lô đất ở méo mó, có lô quá dài hoặc diện tích quá lớn mà không có đường đi dẫn đến sử dụng đất lãng phí. Một số khu dân cư nhỏ lẻ nằm phân tán, gây khó khăn cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Việc đầu tư chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đòi hỏi vốn đầu tư bồi thường, giải toả lớn trong khi nguồn thu ngân sách địa phương còn hạn chế cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới kế hoạch sử dụng đất.

- Việc sử dụng đất trong các lĩnh vực lâm nghiệp, du lịch, quốc phòng - an ninh cũng gặp nhiều vướng mắc, do còn có sự chồng chéo giữa quy hoạch phát triển của các ngành, hạn chế trong việc phát huy lợi thế của từng lĩnh vực.

- Cơ chế thúc đẩy đầu tư thực hiện các công trình dự án trong năm kế hoạch còn yếu việc các doanh nghiệp chỉ đăng ký đầu tư rồi chậm thực hiện dự án còn diễn ra phổ biến.

- Kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là hệ thống giao thông, điện, nước...ảnh hưởng tiến độ giao đất các dự án.

#### 2.3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước

##### 2.3.1. Nguyên nhân khách quan:

- Kế hoạch sử dụng đất được lập vào quý III hàng năm, do đó một số công trình dự án được phê duyệt thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm trước đang hoàn thiện các thủ tục thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất chưa được tổng hợp.

- Do những nhu cầu phát sinh trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương dẫn đến một số dự án cần thực hiện sớm hơn kế hoạch hoặc một số dự án chưa đủ điều kiện thực hiện ngay trong năm kế hoạch.

- Nhu cầu cần có đất để thực hiện dự án nhiều nhưng không dự báo được nguồn vốn đầu tư, thủ tục đầu tư hoàn thành chậm, thủ tục hoàn thành hồ sơ bồi thường, thu hồi đất, giao đất rất chậm.

- Thiếu vốn đầu tư đồng bộ và chưa đưa ra được các giải pháp thực hiện triệt để nên một số chỉ tiêu quy hoạch thực hiện chậm và kéo dài;

- Hệ thống văn bản, chính sách pháp luật về đất đai nói chung và về công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nói riêng hiện vẫn còn thiếu và chưa hoàn chỉnh. Chính sách trong lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường GPMB, giá đất, chính sách tái định cư khi thu hồi đất… đây là nguyên nhân khách quan làm cho công tác thực hiện kế hoạch sử dụng đất trong năm gặp nhiều khó khăn.

- Do điều kiện ngân sách của huyện cũng như của các xã còn hạn hẹp nhất là kinh phí cho bồi thường giải phóng mặt bằng gây khó khăn cho việc thực hiện các dự án, do vậy kế hoạch chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở và đất chuyên dùng ở nhiều hạng mục không thực hiện được.

##### 2.3.2. Nguyên nhân chủ quan:

Do tiến độ hoàn thành các dự án kế hoạch sử dụng đất còn chậm so với thời gian quy định, tỷ lệ các dự án thực hiện còn thấp; nhiều dự án đầu tư và nhu cầu sử dụng đất không có trong kế hoạch sử dụng đất, ảnh hưởng đến việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Nguyên nhân do các hộ gia đình, cá nhân chưa thấy được sự cần thiết, quan trọng của việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Bên cạnh đó, hộ gia đình, cá nhân không chủ động kế hoạch sử dụng đất cho năm sau, việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất mang tính đột xuất, tức thời theo nhu cầu hiện tại và khả năng kinh tế của hộ.

Các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư trên địa bàn huyện đều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mặt bằng kinh doanh chủ yếu là đất ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, nhà đầu tư phải tự lựa chọn vị trí thích hợp và thỏa thuận bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án. Do đó việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất trước khi thực hiện là rất khó khăn.

Bên cạnh đó, do đặc thù là huyện miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do vậy việc thực hiện kế hoạch giao đất đấu giá quyền sử dụng đất gặp rất nhiều khó khăn; quá trình thực hiện thường kéo dài. Công tác thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện đôi khi còn bị động, chưa tổng hợp được nhu cầu sử dụng đất phát sinh của các ngành, lĩnh vực nên phương án kế hoạch chưa bao quát, dự báo và tính toán được đầy đủ những diễn biến của các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

# PHẦN III

# LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

## 3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất

Trên cơ sở phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, thực trạng phát triển kinh tế xã hội; hiện trạng sử dụng đất năm 2023 của huyện Tu Mơ Rông; Căn cứ vào mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện Tu Mơ Rông năm 2024 xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2024 phù hợp với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và đáp ứng nhu cầu về đất đai để phát triển các ngành kinh tế, đạt hiệu quả đồng bộ cả 03 lợi ích: Kinh tế, xã hội và môi trường dựa trên quan điểm sử dụng đất tiết kiệm, khoa học, hợp lý và có hiệu quả cao nhất.

Bảng 2. Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2024 huyện Tu Mơ Rông

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích thực hiện kế hoạch năm 2024 (ha) | Cơ cấu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng diện tích tự nhiên |  | 85.744,25 | 100,00 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 82.792,88 | 96,56 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 2.076,81 | 2,42 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 1.809,64 | 2,11 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 14.508,89 | 16,92 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 8.182,37 | 9,54 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 22.879,39 | 26,68 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 34.991,31 | 40,81 |
| - | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 31.462,77 | 36,69 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 10,21 | 0,01 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 143,88 | 0,17 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.521,03 | 2,94 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 168,134 | 0,20 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 1,76 | 0,00 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 15,00 | 0,02 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 11,84 | 0,01 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 4,176 | 0,00 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 25,72 | 0,03 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.253,20 | 1,46 |
| - | Đất giao thông | DGT | 516,61 | 0,60 |
| - | Đất thuỷ lợi | DTL | 126,81 | 0,15 |
| - | Đất văn hoá | DVH | 3,06 | 0,00 |
| - | Đất y tế | DYT | 3,74 | 0,00 |
| - | Đất giáo dục đào tạo | DGD | 36,28 | 0,04 |
| - | Đất thể dục thể thao | DTT | 8,60 | 0,01 |
| - | Đất năng lượng | DNL | 431,85 | 0,50 |
| - | Đất bưu chính viễn thông | DBV | 1,20 | 0,00 |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 47,44 | 0,06 |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 6,43 | 0,01 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 3,70 | 0,00 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 62,88 | 0,07 |
| - | Đất khoa học công nghệ | DKH | - | - |
| - | Đất dịch vụ xã hội | DXH | - | - |
| - | Đất chợ | DCH | 4,61 | 0,01 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 8,83 | 0,01 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 532,75 | 0,62 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | - | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 16,60 | 0,02 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 4,09 | 0,00 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 464,70 | 0,54 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 2,24 | 0,00 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 12,00 | 0,01 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 430,34 | 0,50 |

#### (Diện tích các loại đất được phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã chi tiết tại Biểu 06/CH kèm theo)

#### 3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

##### 3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất

Bảng 3: Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 chưa thực hiện hết chuyển sang năm 2024

Đơn vị tính: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích năm 2023 được duyệt | Diện tích đã thực hiện năm 2023 | Diện tích chưa thực hiện chuyển sang năm 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng diện tích tự nhiên |  | 85.744,25 | 85.744,25 |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 82.957,77 | 83.253,71 |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 2.077,05 | 2.082,69 |  |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 1.809,94 | 1.812,69 |  |
|  | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 267,12 | 270,00 |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 14.605,14 | 14.861,54 |  |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 8.193,16 | 8.197,60 |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 22.879,39 | 22.885,33 |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 35.134,07 | 35.165,27 |  |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 31.600,69 | 31.615,78 |  |
|  | Đất rừng trồng sản xuất | RST | 3.533,38 | 3.549,49 |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 10,44 | 10,46 |  |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 58,50 | 50,80 | 7,70 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.354,30 | 2.051,83 | 302,47 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 19,74 | 1,83 | 17,91 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 2,20 | 0,65 | 1,55 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 15,00 | - | 15,00 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 8,62 | 3,14 | 5,48 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 4,18 | 4,18 |  |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 25,72 | 11,41 | 14,31 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.252,19 | 1.034,03 | 218,16 |
| - | Trong đó |  | - | - |  |
| - | Đất giao thông | DGT | 522,31 | 439,01 | 83,30 |
| - | Đất thuỷ lợi | DTL | 127,89 | 36,39 | 91,50 |
| - | Đất văn hoá | DVH | 3,40 | 1,61 | 1,79 |
| - | Đất y tế | DYT | 3,73 | 3,75 |  |
| - | Đất giáo dục đào tạo | DGD | 34,82 | 33,61 | 1,21 |
| - | Đất thể dục thể thao | DTT | 12,22 | 4,95 | 7,27 |
| - | Đất năng lượng | DNL | 429,60 | 400,62 | 28,98 |
| - | Đất bưu chính viễn thông | DBV | 1,20 | 1,20 | - |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - |  |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 47,35 | 44,44 | 2,91 |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 3,41 | 3,47 |  |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 3,70 | 3,70 | - |
| - | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 60,00 | 60,00 |  |
| - | Đất khoa học công nghệ | DKH | - | - |  |
| - | Đất dịch vụ xã hội | DXH | - | - |  |
| - | Đất chợ | DCH | 2,57 | 1,29 | 1,28 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 9,25 | 9,39 |  |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - |  |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 522,08 | 470,03 | 52,05 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | - | - |  |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 16,65 | 16,78 |  |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 3,20 | 3,23 |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - |  |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 469,71 | 494,93 |  |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 2,24 | 2,24 | - |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 3,53 | - | 3,53 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 432,17 | 438,71 |  |

3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân

a) Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân năm 2024 lĩnh vực nông nghiệp:

Nhu cầu sử dụng Đất nông nghiệp giảm khoảng 460,83 ha so với hiện trạng năm 2023 do chuyển sang đất phi nông nghiệp và do chuyển nội bộ nhóm đất nông nghiệp để đáp ứng cho nhu cầu của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trong lĩnh vực nông nghiệp.

b) Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân năm 2024 lĩnh vực phi nông nghiệp:

Đất phi nông nghiệp tăng khoảng 469,2 ha so với hiện trạng năm 2023 do chuyển từ các loại đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp sang, để đáp ứng cho nhu cầu của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trong lĩnh vực phi nông nghiệp như sau:

+ Nhu cầu đất quốc phòng của Ban Chỉ huy quân sự huyện với diện tích 166,3 ha.

+ Nhu cầu đất an ninh của công an huyện với diện tích 1,11 ha.

+ Nhu cầu đất cụm công nghiệp cần sử dụng 15 ha thực hiện công trình: cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xã Đăk Hà.

+ Nhu cầu đất thương mại dịch vụ của tổ chức, hộ gia đình cá nhân với diện tích 8,69 ha (thực hiện các dự án sử dụng đất như: Xây dựng cây xăng xã Tu Mơ Rông; Trạm thu mua nông sản và các dịch vụ khác; Đất thương mại dịch vụ xã Tu Mơ Rông; Đất thương mại dịch vụ (của ông Nguyễn Văn Mẫn); Đất thương mại dịch vụ xã Đăk Na ông A Nghiêm; Đất thương mại dịch vụ (Trạm cân thu mua nông sản của ông Phạm Minh Thế); Đất thương mại dịch vụ của ông Nguyễn Văn Thành; Trạm thu mua nông sản ông Nguyễn Văn Điệp)

+ Nhu cầu đất của các doanh nghiệp để khai thác vật liệu xây dựng với diện tích 14,31 ha (thực hiện các dự án như: Khai thác khoáng sản  đá làm vật liệu xây dựng thông thường, đất làm vật liệu san lấp tại điểm mỏ số 32 , làng Ngọc Leng, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông (Thuộc dự án: Đá xây dựng tại  Làng Ngọc Leng, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông): Hạng mục Khai thác khoáng sản; Điểm mỏ khu vực khoáng sản đất làm vật liệu san lấp; Điểm mỏ khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường.).

+ Nhu cầu đất của UBND xã, UBND huyện cho mục đích giao thông với diện tích 77,61 ha (thực hiện các dự án sử dụng đất như: Đường từ quốc lộ 40B  huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông); Nâng cấp sửa chữa đường nội thôn Pu tá; Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Riếp 1 xã Đăk Na; Nâng cấp, sửa chữa đường liên xã Đăk Hà qua xã Đăk Rơ Ông; Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư  tại chỗ xã Đăk Sao huyện Tu Mơ Rông; Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư  tại chỗ xã Đăk Rơ Ông và xã Đăk Tờ Kan huyện tu Mơ Rông ( địa phận  xã Đăk Rơ Ông); Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư  tại chỗ xã Đăk Rơ Ông và xã ĐăkTờ Kan huyện tu Mơ Rông ( địa phận xã ĐăkTờ Kan); Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter. (Đường kết hợp kè suối  Đăk Ter trung tâm huyện Tu Mơ Rông (Các đoạn còn lại)), ….

+ Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức kinh tế cho mục đích thủy lợi diện tích 90,42 ha (thực hiện các dự án sử dụng đất như: Nước sinh hoạt tập trung Thôn Long Hy 2 - xã Măng Ri; Cấp nước sinh hoạt các thôn xã Đăk Hà; Cấp nước sinh hoạt các thôn xã Đăk Hà; Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung và tại chỗ xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông; Đập dâng, kết hợp mặt bằng, đường bố trí dân cư thôn Mô Pả, xã Đăk Hà: Hạng mục Đập thủy lợi); Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Ngô Mông thôn Ty Tu), ...

+ Nhu cầu đất văn hóa của UBND xã với diện tích 1,45 ha (thực hiện dự án sử dụng đất như: Quảng trường kết hợp khu thể thao xã Đăk Hà; Hội trường Đa Năng Xã Đăk Hà; Hội trường đa năng xã Tê Xăng).

+ Nhu cầu đất giáo dục đào tạo diện tích 2,67 ha thực hiện các dự án: Trung tâm giáo dục thường xuyên-giáo dục nghề nghiệp; Trường PTDTBT TH-THCS xã Văn Xuôi; Trường PTDTBT TH-THCS xã Tê Xăng; Trường mầm non xã Đăk Hà; Trường PTDTBT THCS xã Đắk Sao (5 PHÒNG), . . ..

+ Nhu cầu đất thể dục, thể thao của các xã là 3,65 ha (thực hiện dự án sử dụng đất như: Khu văn hoá, kết hợp dụng cụ thể dục thể thao, xã Đăk Hà; Khu văn hóa thể thao xã Tu Mơ Rông; Khu văn hóa thể thao xã Tê Xăng; Sân thể thao các thôn…)

+ Nhu cầu đất năng lượng của các tổ chức diện tích 31,23 ha thực hiện dự án Thuỷ điện Thượng Đăk Psi 1; Thủy điện Đăk Psi 2.

+ Nhu cầu đất di tích lịch sử - văn hóa diện tích 3 ha (thực hiện dự án cần sử dụng đất: Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy (xã Măng Ri));

+ Nhu cầu đất bãi thải, xử lý chất thải diện tích 2,96 ha.

+ Nhu cầu đất chợ diện tích 3,32 ha thực hiện dự án sử dụng đất như: Chợ Trung tâm cụm xã phía Đông huyện Tu Mơ Rông; Chợ trung tâm huyện tại xã Đăk Hà; Chợ Trung tâm cụm xã phía Tây huyện Tu Mơ Rông.

+ Nhu cầu đất ở nông thôn chuyển mục đích, giao đất của hộ gia đình cá nhân diện tích 62,72 ha. Thực hiện các dự án: Dự án khẩn cấp di dời bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai thôn Kon Hia 1 xã đăk rơ ông; Dự án khẩn cấp bố trí  giãn dân  ổn định dân cư vùng thiên tai thôn Tu Mơ Rông và thôn Đăk Siêng xã Đăk Hà; Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung và tại chỗ xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông; Đập dâng, kết hợp mặt bằng đường bố trí dân cư thôn Mô Pả, xã Đăk Hà: Hạng mục Bố trí dân cư; Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do và sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất Vị trí 1: Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (Đoạn giáp phía sau đất ông Nguyễn Đình Sùng, giáp đường bờ kè suối Đăk Ter); Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất Vị trí 2: Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (đoạn từ Giáp lô số 1 vị trí số 03 giao đất năm 2021 đến giáp đất ông Nguyễn Quang Nhật); Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất Vị trí số 07: Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (Đoạn từ Cống thoát nước đến giáp đất ông Võ Trung Mạnh),…

+ Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp khác với diện tích 12 ha.

3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

Bảng 4. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tu Mơ Rông

Đơn vị tính: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Hiện trạng năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | Tăng giảm so với hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng diện tích tự nhiên |  | 85.744,25 | 85.744,25 |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 83.253,71 | 82.792,88 | -460,83 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 2.082,69 | 2.076,81 | -5,88 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 1.812,69 | 1.809,64 | -3,05 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 14.861,54 | 14.508,89 | -352,65 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 8.197,60 | 8.182,37 | -15,23 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 22.885,33 | 22.879,39 | -5,94 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | 0,00 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 35.165,27 | 34.991,31 | -173,96 |
| - | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 31.615,78 | 31.462,77 | -153,01 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 10,46 | 10,21 | -0,25 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 50,80 | 143,88 | 93,08 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.051,83 | 2.521,03 | 469,20 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 1,83 | 168,13 | 166,30 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,65 | 1,76 | 1,11 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | 15,00 | 15,00 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 3,14 | 11,84 | 8,69 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 4,18 | 4,18 | 0,00 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 11,41 | 25,72 | 14,31 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.034,03 | 1.253,20 | 219,17 |
| - | Đất giao thông | DGT | 439,01 | 516,61 | 77,61 |
| - | Đất thuỷ lợi | DTL | 36,39 | 126,81 | 90,42 |
| - | Đất văn hoá | DVH | 1,61 | 3,06 | 1,45 |
| - | Đất y tế | DYT | 3,75 | 3,74 | -0,01 |
| - | Đất giáo dục đào tạo | DGD | 33,61 | 36,28 | 2,67 |
| - | Đất thể dục thể thao | DTT | 4,95 | 8,60 | 3,65 |
| - | Đất năng lượng | DNL | 400,62 | 431,85 | 31,23 |
| - | Đất bưu chính viễn thông | DBV | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - |  |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 44,44 | 47,44 | 3,00 |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 3,47 | 6,43 | 2,96 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 3,70 | 3,70 | 0,00 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 60,00 | 62,88 | 2,88 |
| - | Đất khoa học công nghệ | DKH | - | - |  |
| - | Đất dịch vụ xã hội | DXH | - | - |  |
| - | Đất chợ | DCH | 1,29 | 4,61 | 3,32 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 9,39 | 8,83 | -0,56 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - |  |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 470,03 | 532,75 | 62,72 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | - | - |  |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 16,78 | 16,60 | -0,18 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 3,23 | 4,09 | 0,86 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - |  |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 494,93 | 464,70 | -30,23 |
| 2.2 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 2,24 | 2,24 |  |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | 12,00 | 12,00 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 438,71 | 430,34 | -8,37 |

a/ Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp:

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 83.253,71 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 82.792,88 ha (chiếm 96,56% tổng diện tích tự nhiên) giảm 460,83 ha so với hiện trạng năm 2023.

Bao gồm các loại đất sau:

a.1/ Đất trồng lúa:

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 2.082,69 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 2.076,81 ha chiếm 2,42% tổng diện tích tự nhiên (trong đó đất chuyên trồng lúa nước 1.809,64 ha), giảm 5,88 ha so với hiện trạng năm 2023, trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 2.076,81 ha.

+ Giảm do chuyển sang đất trồng cây lâu năm 0,2 ha; đất thương mại dịch vụ 0.1 ha; đất giao thông 0,48 ha; đất thủy lợi 5,07 ha; đất năng lượng 0,03 ha.

Diện tích giảm để chuyển sang thực hiện các công trình sau: Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Riếp 1 xã Đăk Na; Cầu và đường vào thôn La Giông, xã Đăk Rơ Ông; Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung và tại chỗ xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông; Đường giao thông kè chắn tạo quỹ đất ở thôn Mô Pả; Đập dâng, kết hợp mặt bằng, đường bố trí dân cư thôn Mô Pả, xã Đăk Hà; Cụm hồ Đăk Rô Gia - Ia Tum, xã Đăk Tờ Kan; Thuỷ điện Thượng Đăk Psi 1.

a.2/ Đất trồng cây hàng năm khác:

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 14.861,54 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 14.508,89 ha giảm 352,65 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 14.429,59 ha.

+ Giảm do chuyển sang: đất trồng cây lâu năm 199,09 ha; đất nông nghiệp khác 47,70 ha; đất quốc phòng 21,59 ha; đất công an 1,03 ha; đất cụm công nghiệp 1,20; đất thương mại dịch vụ 5,18 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 7 ha; đất giao thông 42,34 ha; đất thủy lợi 55,74 ha; đất văn hóa 1,32 ha; đất giáo dục 1,39 ha; đất thể thao 3,05 ha; đất năng lượng 11,92; đất chợ 2,11 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 0,92; đất ở nông thôn 25,41 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,15 ha; đất xây dựng trụ sở của cơ quan sự nghiệp 0,8 ha; đất phi nông nghiệp 4 ha.

Diện tích giảm để chuyển sang thực hiện các công trình sau: Dự án Trang trại chăn nuôi lợn gia công tập trung Tu Mơ Rông; Dự án Trang trại chăn nuôi lợn gia công tập trung Tu Mơ; Trang trại chăn nuôi tập trung; Trang trại chăn nuôi tập trung: Hạng mục nhà nghỉ, lán trại và các công trình khác.

+ Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang đất trồng cây hàng năm là 1,3 ha.

a.3/ Đất trồng cây lâu năm

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 8.197,60 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 8.182,37 ha giảm 15,23 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 7.975,87 ha.

+ Giảm do chuyển sang đất trồng cây hàng năm 79,30 ha; đất trồng cây hàng năm khác 46 ha; đất quốc phòng 4,21 ha; đất cụm công nghiệp 2,80 ha; đất thương mại dịch vụ 0,36 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 4,1 ha; đất giao thông 22,04 ha; đất thủy lợi 1 5,22 ha; đất giáo dục 1,26 ha; đất năng lượng 3,11 ha; đất bại thải 0,5 ha; đất chợ 1,3 ha; đất ở nông thôn 36,53 ha; đất phi nông nghiệp khác 5 ha.

Diện tích giảm để chuyển sang thực hiện các công trình sau: Đất thao trường Quân sự; Đất thao trường Quân sự; Đường từ quốc lộ 40B  huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà ; Nâng cấp sửa chữa đường nội thôn Pu tá; Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Riếp 1 xã Đăk Na; Nâng cấp, sửa chữa đường liên xã Đăk Hà qua xã Đăk Rơ Ông; Đường liên thôn từ thôn Tu Cấp vào thôn Đăk Ka - Văn Sang - Đăk Neang; Dự án khẩn cấp di dời bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai thôn Kon Hia 1 xã; Dự án khẩn cấp bố trí  giãn dân  ổn định dân cư vùng thiên tai thôn Tu Mơ Rông và thôn Đăk Siêng xã Đăk Hà; Thủy lợi Đăk Pui, xã Đăk Tờ Kan; Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung và tại chỗ xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông; Cụm hồ Đăk Rô Gia - Ia Tum, xã Đăk Tờ Kan. . .

+ Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang đất trồng cây hàng năm 87,5 ha; đất chưa sử dụng 2 ha.

a.4/ Đất rừng phòng hộ

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 22.885,33 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 22.879,39 ha giảm 5,94 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 22.879,39 ha. Giảm do chuyển sang đất năng lượng 3,04 ha; đất di tích lịch sử văn hóa 2,9 ha.

Diện tích giảm để chuyển sang thực hiện công trình Thuỷ điện Thượng Đăk Psi 1.

a.5/ Đất rừng sản xuất

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 35.165,27 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 34.991,31 ha giảm 153,01 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 34.991,31 ha.

+ Giảm do chuyển sang đất quốc phòng 140,50 ha; đất cụm công nghiệp 11 ha; đất thương mại dịch vụ 1,6 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 3,21 ha; đất giao thông 2,33 ha; đất thủy lợi 1,61 ha; đất năng lượng 2,54 ha; đất di tích lịch sử văn hóa 0,1 ha; đất bãi thải 1 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa 2,89 ha; đất ở nông thôn 2 ha; đất phi nông nghiệp khác 3 ha; đât trồng cây lâu năm 2,18 ha.

Diện tích giảm để chuyển sang thực hiện các công trình sau: Trường bắn, thao trường huấn luyện Ban chỉ Huy quân sự huyện Tu Mơ Rông; Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy; Dự án khẩn cấp bố trí  giãn dân  ổn định dân cư vùng thiên tai thôn Tu Mơ Rông và thôn Đăk Siêng xã Đăk Hà; Cụm hồ Đăk Rô Gia - Ia Tum, xã Đăk Tờ Kan; Xây dựng Nghĩa địa thôn Kạch nhỏ; 'Bãi Thãi thực hiện xây dựng công trình hồ chứa nước cụm hồ Đăk Rô Gia; Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xã Đăk Hà;  Khai thác khoáng sản  đá làm vật liệu xây dựng thông thường, đất làm vật liệu san lấp tại điểm mỏ số 32, làng Ngọc Leng, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông (Thuộc dự án: Đá xây dựng tại  Làng Ngọc Leng, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông): Hạng mục Khai thác khoáng sản.

a.6/ Đất nuôi trồng thuỷ sản

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 10,46 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 10,21 ha giảm 0,25 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng năm 2023 là 10,21 ha.

+ Giảm do chuyển sang đất thương mại dịch vụ 0,12; đất thủy lợi 0,01 ha; đất năng lượng 0,12 ha.

Diện tích giảm để chuyển sang thực hiện các công trình sau: Đập dâng, kết hợp mặt bằng, đường bố trí dân cư thôn Mô Pả, xã Đăk Hà: Hạng mục Đập thủy lợi); Làm thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đường dây tải điện 110kv từ thuỷ điện Đăk Psi 3 & 4 tới trạm biến áp 110kv Đăk Tô.

a.7/ Đất nông nghiệp khác

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 50,80 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 143,88 ha tăng 93,08 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 50,18 ha

+ Tăng do đất trồng cây hàng năm chuyển sang 47,70 ha; đất trồng cây lâu năm 46 ha.

+ Giảm do chuyển sang đất giao thông 0,62 ha.

b/ Kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 2.051,83 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 2.354,30 ha chiếm 2,75% tổng diện tích tự nhiên; tăng 302,47 ha so với hiện trạng năm 2023.

Cụ thể các loại đất sau:

b.1/ Đất quốc phòng:

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 1,83 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 168,13 ha tăng 166,30 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 1,83 ha.

+ Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang: Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang 21,59 ha; đất trồng cây lâu năm chuyển sang 4,21 ha; Đất rừng sản xuất là 140,50 ha.

b.2/ Đất an ninh

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 0,65 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 1,76 ha tăng 1,11 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 0,65 ha.

+ Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang: Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang 1,03 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,08 ha.

b.3/ Đất cụm công nghiệp

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 0 ha.

- Diện tích Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 15 ha, tăng 15 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 0 ha.

+ Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang: Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang 1,2 ha; đất trồng cây lâu năm 2,80 ha; đất rừng sản xuất 11 ha.

Diện tích tăng thêm nhằm thực hiện công trình: cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xã Đăk Hà.

b.4/ Đất thương mại, dịch vụ:

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 3,14 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 11,84 ha tăng 8,69 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 3,12 ha.

+ Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang: Đất trồng lúa 0,1 ha; đất trồng cây hàng năm khác 5,18 ha; đất trồng cây lâu năm 0,36 ha; đất rừng sản xuất 1,60 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản 0,01 ha; Đất ở tại nông thôn 0,14 ha; Đất sông ngòi, kênh rạch, suối 0,18 ha.

+ Giảm do chuyển sang đất giao thông 0,01 ha; chuyển sang đất thủy lợi 0,01 ha.

+ Diện tích tăng thêm nhằm thực hiện các công trình sau: Xây dựng cây xăng; Trạm thu mua nông sản và các dịch vụ khác; Đất thương mại dịch vụ xã Tu Mơ Rông; Đất thương mại dịch vụ (của ông Nguyễn Văn Mẫn); Đất thương mại dịch vụ xã Đăk Na ông A Nghiêm; Đất thương mại dịch vụ (Trạm cân thu mua nông sản của ông Phạm Minh Thế); Đất thương mại dịch vụ của ông Nguyễn Văn Thành; Trạm thu mua nông sản ông Nguyễn Văn Điệp; Trạm thu mua nông sản  ông Nguyễn Văn Thành,...

b.5/ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 4,18 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 4,18 ha không thay đổi so với hiện trạng năm 2023.

b.6/ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm:

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 11,41 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 25,72 ha tăng 14,31 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 11,41 ha.

+ Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang: Đất trồng cây hàng năm 7 ha; đất trồng cây lâu năm 4,1 ha; đất rừng sản xuất (đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên) là 3,21 ha.

+ Diện tích tăng thêm nhằm thực hiện các công trình sau: Khai thác khoáng sản  đá làm vật liệu xây dựng thông thường, đất làm vật liệu san lấp tại điểm mỏ số 32 , làng Ngọc Leng, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông (Thuộc dự án: Đá xây dựng tại  Làng Ngọc Leng, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông): Hạng mục Khai thác khoáng sản; Điểm mỏ khu vực khoáng sản đất làm vật liệu san lấp; Điểm mỏ khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường.

b.7/ Đất phát triển hạ tầng

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 1.034,03 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 1.253,20 ha tăng 219,17 ha so với hiện trạng năm 2023.

* Đất giao thông:

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 439,01 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 516,61 ha tăng 77,61 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 435,15 ha.

+ Tăng là do diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là: Từ đất trồng lúa (đất chuyên trồng lúa nước là 0,21 ha; đất trồng lúa nước còn lại là 0,27 ha); đất trồng cây hàng năm khác 42,34 ha; đất trồng cây lâu năm 22,04 ha; đất rừng sản xuất (trong đó đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 1,33 ha; đất rừng trồng sản xuất 1,00 ha); đất nông nghiệp khác 0,62 ha; Đất thương mại, dịch vụ 0,01 ha; Đất cơ sở y tế 0,01 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 0,06 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,01 ha; Đất chợ 0,3 ha; Đất sinh hoạt cộng đồng 0,14 ha; đất ở tại nông thôn 4,51 ha; Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,02 ha; Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,03 ha; Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 7,65 ha; Đất chưa sử dụng 0,91 ha.

+ Giảm do chuyển sang: đất trồng cây lâu năm 2,50 ha; cơ sở văn hóa 0,05 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục 0,01 ha; đất xây dựng cơ sở thể dục – thể thao 0,24 ha; đất năng lượng 0,04 ha; đất bãi thải 0,50 ha; đất ở nông thôn 0,16 ha.

+ Diện tích tăng thêm nhằm thực hiện các công trình sau: Đường từ quốc lộ 40B  huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông); Nâng cấp sửa chữa đường nội thôn Pu tá; Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Riếp 1 xã Đăk Na; Nâng cấp, sửa chữa đường liên xã Đăk Hà qua xã Đăk Rơ Ông; Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư  tại chỗ xã Đăk Sao huyện Tu Mơ Rông; Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư  tại chỗ xã Đăk Rơ Ông và xã Đăk Tờ Kan huyện tu Mơ Rông ( địa phận  xã Đăk Rơ Ông); Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư  tại chỗ xã Đăk Rơ Ông và xã ĐăkTờ Kan huyện tu Mơ Rông (địa phận xã Đăk Tờ Kan); Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter. (Đường kết hợp kè suối  Đăk Ter trung tâm huyện Tu Mơ Rông (Các đoạn còn lại) ….

* Đất thủy lợi:

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 36,39 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 126,81 ha tăng 90,42 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 36,39 ha.

+ Tăng do diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang: Từ đất trồng lúa (đất chuyên trồng lúa nước 2,51 ha; đất trồng lúa nước còn lại 2,56 ha); đất trồng cây hàng năm khác 55,74 ha; đất trồng cây lâu năm 15,22 ha; đất rừng sản xuất (đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 1,61 ha); đất nuôi trồng thủy sản 0,01 ha; đất thương mại dịch vụ 0,01 ha; đất ở tại nông thôn 0,01 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 12,7 ha; đất chưa sử dụng 0,05 ha.

+ Diện tích tăng thêm nhằm thực hiện các công trình sau: Nước sinh hoạt tập trung Thôn Long Hy 2 - xã Măng Ri; Cấp nước sinh hoạt các thôn xã Đăk Hà; Cấp nước sinh hoạt các thôn xã Đăk Hà; Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung và tại chỗ xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông; Đập dâng, kết hợp mặt bằng, đường bố trí dân cư thôn Mô Pả, xã Đăk Hà: Hạng mục Đập thủy lợi); Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Ngô Mông thôn Ty Tu, ..

* Đất văn hóa:

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 1,61 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 3,06 ha tăng 1,45 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 1,61 ha.

+ Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang: Đất trồng cây hàng năm khác 1,32 ha; đất giao thông 0,05 ha; đất sông ngòi kênh rạch suối 0,08 ha.

+ Diện tích tăng thêm nhằm thực hiện các công trình sau: Quảng trường kết hợp khu thể thao xã Đăk Hà; Hội trường Đa Năng Xã Đăk Hà; Hội trường đa năng xã Tê Xăng.

* Đất cơ sở y tế:

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 3,75 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 3,74 ha giảm 0,01 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 3,74 ha giảm 0,01 ha do chuyển sang đất giao thông.

* Đất cơ sở giáo dục - đào tạo:

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 33,61 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 36,28 ha tăng 2,67 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 33,61 ha; giảm do chuyển sang đất thương mại dịch vụ 1,23 ha.

+ Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang: Đât trồng cây hàng năm 1,39 ha; đất trồng cây lâu năm 1,26 ha; đất giao thông 0,01 ha; đất ở tại nông thôn 0,01 ha.

+ Diện tích tăng thêm nhằm thực hiện các công trình sau: Trung tâm giáo dục thường xuyên-giáo dục nghề nghiệp; Trường PTDTBT TH-THCS xã Văn Xuôi; Trường PTDTBT TH-THCS xã Tê Xăng; Trường mầm non xã Đăk Hà; Trường PTDTBT THCS xã Đắk Sao (5 PHÒNG), . . .

* Đất cơ sở thể dục - thể thao:

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 4,95 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 8,6 ha tăng 3,65 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 4,53 ha, tăng do diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang: Đất trồng cây hàng năm khác 3,05 ha; đất trồng cây lâu năm 5,97 ha; đất sinh hoạt công đồng 0,42 ha; đất ở nông thôn 0,13 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,23 ha.

+ Diện tích tăng thêm nhằm thực hiện các công trình sau: Khu văn hoá, kết hợp dụng cụ thể dục thể thao, xã Đăk Hà; Khu văn hóa thể thao xã Tu Mơ Rông; Khu văn hóa thể thao xã Tê Xăng; Sân thể thao các thôn,...

* Đất năng lượng:

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 400,62 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 431,85 ha tăng 31,23 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 400,62 ha.

+ Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang: đất trồng lúa 0,03 ha; đất trồng cây hàng năm khác 11,92 ha; Đất trồng cây lâu năm 3,11 ha; đất rừng phòng hộ 3,04 ha; đất rừng sản xuất (đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 0,48 ha; đất rừng trồng sản xuất 2,06 ha); đất nuôi trồng thuỷ sản 0,12 ha; đất giao thông 0,4 ha; đất sông ngòi kênh rạch suối 9,47 ha; đất chưa sử dụng 0,6 ha.

+ Diện tích tăng thêm nhằm thực hiện các công trình sau: Thủy điện Đăk Psi 2; Thuỷ điện Thượng Đăk Psi 1.

* Đất công trình bưu chính viễn thông:

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 1,2 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 1,2 ha.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 1,2 ha.

* Đất di tích lịch sử văn hóa:

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 44,44 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 47,44 ha tăng 3 ha so với hiện trạng năm 2023.

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 44,44 ha.

+ Tăng do đất rừng phòng hộ chuyển sang 2,9 ha; đất rừng sản xuất (đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên) chuyển sang 0,01 ha.

+ Diện tích tăng thêm nhằm thực hiện công trình: Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy (xã Măng Ri)

* Đất bãi thải, xử lý chất thải:

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 3,47 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 6,43 ha tăng 2,96 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 3,41 ha.

+ Tăng do diện tích khác chuyển sang: Đất trồng cây hàng năm khác 0,92 ha; Đất trồng cây lâu năm 0,50 ha; đất rừng sản xuất (đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 1 ha); đất giao thông 0,5 ha; đất chưa sử dụng 1 ha.

* Đất cơ sở tôn giáo:

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 3,7 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 3,7 ha

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 3,70 ha.

* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 60 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 62,88 ha tăng 2,88 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 59,99 ha. Trong đó:

+ Tăng do diện tích khác chuyển sang: Đất rừng sản xuất (đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 2,88 ha.

* Đất chợ:

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 1,29 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 4,61 ha tăng 3,32 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 0,99 ha.

+ Tăng do diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang: Đất trồng cây hàng năm khác 2,11 ha; đất trồng cây lâu năm 1,30 ha; đất sông suối 0,21 ha.

+ Giảm do chuyển sang đất giao thông 0,3 ha.

Diện tích tăng thêm nhằm thực hiện các công trình sau: Chợ Trung tâm cụm xã phía Đông huyện Tu Mơ Rông; Chợ trung tâm huyện tại xã Đăk Hà; Chợ Trung tâm cụm xã phía Tây huyện Tu Mơ Rông.

b.8/ Đất sinh hoạt cộng đồng

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 9,39 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 8,83 ha giảm 0,56 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 8,83 ha, giảm do chuyển sang đất giao thông 0,14 ha; đất thể thao 0,42 ha.

+ Diện tích giảm nhằm thực hiện các công trình sau: Nâng cấp sửa chữa đường nội thôn Pu tá; Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Riếp 1 xã Đăk Na.

b.9/ Đất ở tại nông thôn:

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 470,03 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 532,75 ha tăng 62,72 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 465,14 ha.

+ Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang: đất trồng cây hàng năm 25,41 ha; đất trồng cây lâu năm 36,53 ha; đất rừng sản xuất 2 ha; đất giao thông 0,16 ha; đất sông suối, kênh, rạch 0,11 ha; đất chưa sử dụng 3,40 ha.

+ Diện tích giảm do chuyển sang: Đất thương mại dịch vụ 0,14 ha; Đất giao thông 4,51 ha; Đất thủy lợi 0,01 ha; Đất giáo dục 0,01 ha; đất thể thao 0,13 ha; Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,09 ha.

+ Diện tích tăng thêm nhằm thực hiện các công trình sau: Dự án khẩn cấp di dời bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai thôn Kon Hia 1 xã đăk rơ ông; Dự án khẩn cấp bố trí  giãn dân  ổn định dân cư vùng thiên tai thôn Tu Mơ Rông và thôn Đăk Siêng xã Đăk Hà; Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung và tại chỗ xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông; Đập dâng, kết hợp mặt bằng đường bố trí dân cư thôn Mô Pả, xã Đăk Hà: Hạng mục Bố trí dân cư; Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do và sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất Vị trí 1: Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (Đoạn giáp phía sau đất ông Nguyễn Đình Sùng, giáp đường bờ kè suối Đăk Ter); Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất Vị trí 2: Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (đoạn từ Giáp lô số 1 vị trí số 03 giao đất năm 2021 đến giáp đất ông Nguyễn Quang Nhật); Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất Vị trí số 07: Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (Đoạn từ Cống thoát nước đến giáp đất ông Võ Trung Mạnh),…

b.10/ Đất xây dựng trụ sở cơ quan

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 16,78 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 16,60 ha giảm 0,18 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 16,45 ha.

+ Tăng do đất trồng cây hàng năm chuyển sang 0,15 ha.

+ Diện tích giảm do chuyển sang các loại đất: đất an ninh 0,08 ha; đất giao thông 0,02 ha; đất thể dục thể thao 0,23 ha.

b.11/ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 3,23 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 4,09 ha tăng 0,86 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 3,2 ha

+ Diện tích tăng do được chuyển từ đất trồng cây hàng năm sang 0,80 ha; đất ở nông thôn 0,09 ha.

b.12/ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 494,93 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 464,70 ha giảm 30,23 ha so với hiện trạng năm 2023.

+ Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 464,28 ha.

+ Diện tích giảm do chuyển sang đất trông cây lâu năm 0,03; đất thương mại dịch vụ 0,4 ha; đất giao thông 7,65 ha; đất thủy lợi 12,7 ha; đất văn hóa 0,08 ha; đất năng lượng 9,47 ha; Đất chợ 0,21 ha; đất ở nông thôn 0,11 ha.

b.13/ Đất có mặt nước chuyên dùng

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 2,24 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 2,24 ha

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 2,24 ha.

b.14/ Đất phi nông nghiệp khác

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 0 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 12 ha tăng 12 ha so với hiện trạng năm 2023 do được chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác 4 ha; đất trồng cây lâu năm 5 ha;  đất rừng sản xuất 3 ha.

c/ Kế hoạch sử dụng đất chưa sử dụng

- Diện tích hiện trạng năm 2023 là 438,71 ha.

- Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 430,34 ha giảm 8,37 ha so với hiện trạng năm 2023. Trong đó:

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 430,34 ha; giảm do chuyển sang đất trồng cây lâu năm 2,5 ha; đất thương mại - dịch vụ 0,81 ha; đất giao thông 0,91 ha; đất thủy lợi 0,05 ha; đất tôn giáo 0,60 ha; đất bãi thải 0,1 ha; đất ở tại nông thôn 3,40 ha.

## 3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích

Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 465,86 ha bao gồm:

+ Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp 5,68 ha

+ Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang phi nông nghiệp 185,16 ha

+ Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp 96,43 ha

+ Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp 5,94 ha

+ Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp 171,78 ha

+ Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp 0,25 ha

+ Đất nông nghiệp khác chuyển sang đất phi nông nghiệp 0,62 ha

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 4,88 ha bao gồm:

+ Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm: 0,2 ha

+ Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng: 4,68 ha

Bảng 5: Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng năm 2024

Đơn vị tính: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 465,86 |
|  | Trong đó: |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 5,68 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 2,85 |
|  | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK/PNN | 2,83 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 185,16 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 96,43 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 5,94 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 171,78 |
|  | Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN | 150,83 |
|  | Đất có rừng sản xuất là rừng trồng | RST/PNN | 20,95 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 0,25 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 0,62 |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |  | 4,88 |
|  | Trong đó: |  |  |
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | 0,20 |
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/HNK | - |
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | LUA/NTS | - |
| 2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | - |
| 2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | HNK/NTS | - |
| 2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | - |
| 2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | - |
| 2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | - |
| 2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | 4,68 |
|  | Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/NKR(a) | 2,18 |
|  | Đất có rừng sản xuất là rừng trồng | RST/NKR(a) | 2,50 |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT |  |

(Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng theo từng đơn vị hành chính cấp xã xem tại biểu 07/CH)

3.5. Diện tích đất cần thu hồi

Tổng diện tích đât cần thu hồi là 881,47 ha trong đó:

+ Thu hồi đất nông nghiệp 840,33 ha.

+ Thu hồi đất phi nông nghiệp 41,14 ha.

Bảng 6: Diện tích các loại đất cần thu hồi năm 2024

Đơn vị tính: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 840,33 |
|  | Trong đó: |  | - |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 5,88 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 3,05 |
|  | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 2,83 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 431,95 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 221,73 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 5,94 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 173,96 |
| - | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 153,01 |
| - | Đất có rừng trồng sản xuất | RST | 20,95 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 0,25 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 0,62 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 41,14 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,02 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | SKC | - |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh | DHT | 4,66 |
| - | Đất hạ tầng | DHT | - |
| - | Đất giao thông | DGT | 3,86 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | - |
| - | Đất cơ sở văn hóa | DVH | - |
| - | Đất cơ sở y tế | DYT | 0,01 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,42 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | - |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | - |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - |
| - | Đất có di tích lịch sử-văn hoá | DDT | - |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,06 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - |
| - | Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng | NTD | 0,01 |
| - | Đất cơ sở khoa học | DKH | - |
| - | Đất cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - |
| - | Đất chợ | DCH | 0,30 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,56 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 4,89 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,33 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,03 |
| 2.17 | Đất xây dựng công trình ngoại giao | DNG | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 30,65 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - |

(Diện tích đất cần thu hồi theo từng đơn vị hành chính cấp xã xem tại biểu 08/CH)

3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 8,37 ha trong đó:

- Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp 2,5 ha.

- Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp 5,87 ha.

Bảng 7: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2024

Đơn vị tính: ha

| TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(6)+(...) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 2,50 |
|  | Trong đó: |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - |
|  | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | - |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2,50 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | - |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5,87 |
|  | Trong đó: |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,81 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1,66 |
|  | Trong đó: | DHT | - |
| - | Đất giao thông | DGT | 0,91 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 0,05 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | - |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,60 |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | - |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,10 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - |
| - | Đất chợ | DCH | - |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 3,40 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | - |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | - |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - |
|  | Tổng cộng |  | 8,37 |

(Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng theo từng đơn vị hành chính          cấp xã chi tiết tại biểu 09/CH)

## 3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch

(Chi tiết tại Biểu 10/CH kèm theo)

## 3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất dựa trên các căn cứ sau:

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành bảng đơn giá nhà công trình năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

- Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

- Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Theo đó dự kiến nguồn thu, chi từ đất trong năm kế hoạch như sau:

- Dự kiến các khoản thu:

Các khoản thu:

- Thu tiền khi giao đất ở nông thôn = diện tích đất ở nông thôn bán đấu giá trong năm kế hoạch x giá đất ở nông thôn

= 62,72 ha x 800.000.000/ha = 50.176.000.000 đồng.

- Thu tiền thuê đất thương mại dịch vụ = diện tích đất thương mại dịch vụ tăng trong năm kế hoạch x 80% giá đất ở của vị trí lô đất đó hoặc liền kề khu vực / thời hạn thuê đất 50 năm.

= 8,69 ha x 4 tỷ đồng/ha/50 năm = 556.160.000 đồng.

- Dự kiến các khoản chi:

Giá bồi thường các loại đất theo quy định tại bảng giá đất của UBND tỉnh x cho hệ số điều chỉnh giá đất mới nhất và các chính sách hỗ trợ theo quy định như chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, lương thực….

Các khoản chi:

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở nông thôn:   3.912.000.000 đồng

- Chi bồi thường đất trồng lúa: 			      588.000.000 đồng

- Chi bồi thường đất trồng cây hàng năm: 	 25.917.000.000 đồng

- Chi bồi thường đất trồng cây lâu năm: 	 13.303.800.000 đồng

Tổng chi: 						   7.011.036.000 đồng

Bảng tính toán thu chi về đất đai năm 2024 huyện Tu Mơ Rông

| TT | Nội dung | Diện tích (ha) | Đơn giá (đồng/ha) | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (đồng) |
| I | TỔNG THU |  |  | 50.732.160.000 |
| 1 | Thu tiền giao đất |  |  | 50.176.000.000 |
| - | Giao đất ở nông thôn | 62,72 | 800.000.000 | 50.176.000.000 |
| 2 | Thu tiền cho thuê đất |  |  | 556.160.000 |
| - | Đất thương mại dịch vụ | 8,69 | 4.000.000.000/50 năm | 556.160.000 |
| II | TỔNG CHI |  |  | 43.720.800.000 |
| 1 | Chi đền bù đất ở |  |  | 3.912.000.000 |
| - | Đất ở nông thôn | 4,89 | 800.000.000 | 3.912.000.000 |
| 2 | Chi đền bù đất nông nghiệp |  |  | 39.808.800.000 |
|  | Đất trồng lúa | 5,88 | 100.000.000 | 588.000.000 |
|  | Đất trồng cây hàng năm | 431,95 | 60.000.000 | 25.917.000.000 |
|  | Đất trồng cây lâu năm | 221,73 | 60.000.000 | 13.303.800.000 |
|  | CÂN ĐỐI THU CHI (I-II) |  |  | 7.011.360.000 |

Trên cơ sở lấy đất thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất, dựa theo bảng giá đất hiện hành của địa phương và các phương pháp tính toán được luật quy định, mà trong kế hoạch huyện Tu Mơ Rông có các khoản thu từ giao đất, cho thuê đất; Các khoản chi cho việc thu hồi đất, di dời, tái định cư. Cân đối thu chi là 7.011.360.000 đồng.

PHẦN IV

## GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

## 4.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

Tăng cường các biện pháp bảo vệ đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ; quản lý chặt chẽ, thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ sang các loại đất khác, đặc biệt là chuyển sang đất phi nông nghiệp.

Áp dụng các biện pháp canh tác phù hợp với điều kiện đất, hạn chế sử dụng nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, nghiêm cấm việc dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật đã bị chỉ định không được sử dụng, hạn chế khai thác trắng đối với rừng sản xuất. Xây dựng hệ thống thoát nước thải trong khu dân cư, khu dịch vụ, hình thành các khu chứa rác thải tập trung để xử lý chôn lấp.

Trong sản xuất nông nghiệp cần áp dụng các biện pháp canh tác luân canh, xen canh,... đầu tư cân đối các loại phân bón, trong đó chú trọng bón các loại phân hữu cơ, phân vi sinh để cải tạo độ phì nhiêu đất và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Tích cực khai thác đất chưa sử dụng, có kế hoạch khai hoang, phục hóa để tăng quỹ đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và tạo thêm mặt bằng xây dựng hạ tầng.

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm mặt nước chuyên dùng, ô nhiễm đất.

## 4.2. Giải pháp về nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Tiếp tục tăng cường đầu tư cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá nhằm nâng cao trình độ dân trí, tỷ lệ lao động qua đào tạo và sức khoẻ người lao động;

Tăng cường bồi dưỡng cán bộ quản lý các doanh nghiệp, sắp xếp lại và nâng cao trình độ cán bộ quản lý nhà nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất và năng lực tốt để đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành;

Thực hiện việc luân chuyển và tăng cường cán bộ huyện về cấp xã đảm nhận các cương vị lãnh đạo chủ chốt, thực hiện tốt chế độ trợ cấp ban đầu đối với cán bộ thuộc diện luân chuyển; có chế độ tiền lương và phụ cấp, chính sách bổ nhiệm, bố trí công tác sau khi hoàn thành nhiệm vụ;

Mở rộng dạy nghề, truyền nghề bằng nhiều hình thức thích hợp, có chính sách khuyến khích hỗ trợ học nghề cho lực lượng lao động; chú trọng đào tạo lao động là người địa phương, sử dụng họ vào các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

## 4.3. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát kế hoạch sử dụng đất.

- Thực hiện việc công bố công khai KHSD đất toàn huyện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt để cho các tổ chức, cá nhân được biết và nâng cao công tác giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

- Thực hiện nghiêm túc KHSD đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất, liên tục trong việc quản lý, sử dụng đất đúng theo quy hoạch và pháp luật. Quản lý chặt chẽ từ tổng thể đến các địa phương để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; quy hoạch, kế hoạch của các ngành, địa phương có sử dụng đất phải dựa trên cơ sở KHSD đã được phê duyệt.

    - Có chính sách đền bù thỏa đáng; giải quyết kịp thời các kiến nghị đối với các hộ dân cư bị giải toả để thực hiện các công trình dự án thuộc kế hoạch sử dụng đất; chuẩn bị trước quỹ đất, quỹ nhà tái định cư.

- Xác định ranh giới trên bản đồ, ngoài thực địa và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ cần bảo vệ nghiêm ngặt cho các xã.

- Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải tuân thủ theo KHSD đất đã được phê duyệt.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, KHSD đất; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm QH, KHSD đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thu hồi đất đối với các dự án chậm hoặc không triển khai.

- Quản lý chặt chẽ cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Việc sử dụng đất cho mục đích phi nông nghiệp phải theo kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả.

- Kiểm soát chặt chẽ tình trạng tự phát chuyển đổi đất trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, nuôi trồng thuỷ sản hoặc chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác không theo quy hoạch; tiết kiệm cao nhất diện tích đất trồng lúa nước phải chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.

- Thực hiện tốt việc đào tạo nghề, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề đối với lao động có đất bị thu hồi.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cần mở các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, pháp luật đất đai cho cán bộ địa chính cấp xã để làm tốt công tác quản lý, sử dụng đất của địa phương.

- Hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính chính quy các xã chưa được đo đạc để công tác quản lý, sử dụng đất được tốt hơn, chặt chẽ hơn.

- Định kỳ hàng quý báo cáo việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

## 4.4. Giải pháp khác

### a) Giải pháp về khoa học công nghệ và kỹ thuật

- Từng bước ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong việc lập và giám sát thực hiện quy hoạch.

- Ứng dụng các công nghệ mới phù hợp vào công tác địa chính và quản lý đất đai, tổ chức các khoá đào tạo chuyên đề tương thích với từng chương trình ứng dụng công nghệ mới, giúp người sử dụng nắm bắt nhanh và làm chủ công nghệ vận hành.

- Xây dựng mạng thông tin đất đai và khẩn trương nối mạng hệ thống các cơ quan quản lý đất đai từ huyện xuống đến các xã, phường và các đơn vị có liên quan, đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của ngành và của người dân về quy hoạch sử dụng đất các cấp, các dự án.

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (viễn thám, GIS…), nhất là các chương trình có tác dụng nâng cao năng suất - chất lượng công tác quy hoạch, giúp triển khai nhanh và đồng bộ về quy hoạch giữa các cấp.

- Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện quy trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn chỉnh hệ thống các chỉ tiêu làm cơ sở đánh giá việc sử dụng đất liên quan đến kinh tế - xã hội và môi trường.

## Giải pháp thu hút đầu tư

- Có cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ, ưu đãi như: cho thuê đất, giao đất thông thoáng, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi cho đầu tư… để thu hút và tập hợp các nhà đầu tư tham gia phát triển các dự án lớn, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ và du lịch.

- Cung cấp thông tin các công trình dự án thu hút đầu tư lên trang thông tin điện tử UBND huyện, Sở kế hoạch đầu tư, UBND tỉnh để nhà đầu tư biết, tìm hiểu cơ hội đầu tư.

- Phối hợp với trung tâm xúc tiến đầu tư, Sở kế hoạch đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## 1. Kết luận

Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tu Mơ Rông được xây dựng đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai; Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Kết quả lập kế hoạch sử dụng đất thể hiện được chiến lược sử dụng đất đai của huyện, chi tiết đến từng loại đất sử dụng và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã nên có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái của huyện cả trước mắt cũng như lâu dài; đồng thời là công cụ quan trọng để các xã trong huyện thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Nhà nước về thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo kế hoạch và pháp luật.

Kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở thực hiện việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Việc phân bổ quỹ đất cho các ngành, các lĩnh vực trong kế hoạch sử dụng đất được tính toán đáp ứng nhu cầu sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng ngành, theo định mức sử dụng đất,… khai thác vị trí thuận lợi và những ưu thế của địa phương.

## 2. Kiến nghị

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai từng bước đưa công tác cho thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất bố trí dân cư gắn với việc phát triển sản xuất nông nghiệp, du lịch, dịch vụ theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023, tăng cường kêu gọi các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách của Nhà nước nhằm phát huy tối đa nguồn nội lực của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đóng góp thực hiện chương trình phát triển.

Thực hiện tốt chính sách thu hồi, chuyển mục đích, giao cho thuê đất theo đúng kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cần theo dõi dự báo để khuyến cáo các đối tượng sử dụng đất đúng mục đích, nhu cầu và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt để huyện có đầy đủ căn cứ pháp lý thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.